（上边距37mm）

附  件

| 2021年第一批县级重点项目基本情况表 |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目名称 | 总投资 | 2020年 累计完成投资 | 2021年 计划投资 | 2021年主要建设内容 | 县责任 领导 | 责任单位 |
| 总计177个 建设项目147个，前期项目30个 新建项目98个，续建项目49个 | 5711385 | 1365879 | 2544300 |  |  |  |
| 一、制造业及配套项目（39个） | 3301400 | 936000 | 1459800 |  |  |  |
| 主导产业项目（16个） | 2689000 | 842000 | 1157000 |  |  |  |
| 足力健鞋业产业园项目(续建) | 600000 | 400000 | 200000 | 完成24栋宿舍楼装饰装修,建成28栋厂房，完成A、B、C区高压电力配套设施、市政管网、道路、配套附属房建设及设备安装,C区16栋厂房购置设备，新上生产线30条。 | 吴海燕 周继强 | 住建局 产业集聚区管委会 董店乡 涧岗乡 |
| 雄安制鞋产业园项目（续建） | 230000 | 130000 | 100000 | 完成园区基础设施、配套设施、企业入驻投产。 | 冉 燃 | 政府办 董店乡 |
| 三台制鞋产业园项目(续建) | 100000 | 60000 | 40000 | 完成园区基础设施、配套设施、企业入驻投产。 | 李 涛 | 政府办 市场监管局 |
| 茂达鞋业项目(续建) | 30000 | 15000 | 15000 | 完成厂房、办公楼、宿舍楼建设，安装制鞋成型生产线12条，针车1800台和配套设备，年产能500万双。 | 郭爱民 | 董店乡 |
| 森茂鞋业项目（续建） | 15000 | 13000 | 2000 | 完成项目基础设施和配套设施，加快项目入驻投产。 | 冉 燃 | 潮庄镇 |
| 河南特步（同丰）鞋服项目（新建） | 120000 |  | 60000 | 建设面积20万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍楼，新上成型生产线12条，年加工鞋服1000万套。 | 周继强 | 董店乡 |
| 鸿大光电产业园项目（续建） | 214000 | 24000 | 190000 | 项目由河南新华光伏玻璃、商丘鸿大新材料先进技术研究院、商丘鸿大盈科三个项目组成。建设面积25万平方米，年产3000万平方米特种光伏玻璃；生产显示屏面板玻璃、电加热玻璃、家电彩晶玻璃、冷链中空防雾玻璃、冷柜玻璃门；围绕光电材料、器件、装置开展前沿引领创新研究。 | 祁建军 | 城郊乡 人大办 水利局 工信和科技局 |
| 中疆科技电子终端设备项目（续建） | 300000 | 150000 | 150000 | 完成厂区硬化、绿化，给排水基础设施和配套设施，购置安装生产线并投产运营，年产2800万件（套）电子终端设备。 | 周继强 | 城关镇 财政局 |
| 新时代电子消防科技项目（续建） | 20000 | 10000 | 10000 | 完成厂房、办公楼、仓库、宿舍和配套设施建设并投产运营。 | 贾发生 | 人社局 董店乡 |
| 亚新电气自动化科技项目（续建） | 20000 | 10000 | 10000 | 完成办公楼、研发中心、宿舍建设，新建三条全自动化智能生产线并投产运营。 | 刘 军 | 党 校 董店乡 |
| 金振源电子扩产能项目（续建） | 80000 | 30000 | 50000 | 扩建处理车间厂房6000平方米，购置模具、电焊机6台，扩大电脑产能。新进CNC设备800台，扩大手机产能。 | 贾发生 | 人社局 医保局 |
| 睢县电子信息产业园项目（新建） | 600000 |  | 200000 | 建设面积120万平方米，建设厂房20栋，办公楼1栋，宿舍楼5栋，充电桩生产组装车间、5G产业园区、生产加工区、仓储物流区等基础设施。 | 曹广阔 王静洲 | 发投公司 董店乡 |
| 中驰科技项目（新建） | 200000 |  | 100000 | 建设标准化厂房10万平方米，购置设备生产线，生产和销售智能手机、智能穿戴、行车记录仪、无人机、机器人等智能终端产品，年产1300万件电子终端设备产品。 | 周继强 | 城关镇 财政局 |
| 华为智能终端笔记本电脑项目（新建） | 100000 |  | 20000 | 购置安装生产线，生产笔记本电脑、手机等电子产品。 | 曹广阔 王静洲 | 医保局 自然资源局 |
| 宁德鼎能动力电池智能装备项目（新建） | 10000 |  | 5000 | 购置生产设备，动力电池年产能1万台套，年产值3亿元。 | 刘长远 | 潮庄镇 城关镇 |
| 深慧视智能装备项目（新建） | 50000 |  | 5000 | 研制生产智能制鞋一体化装备，建设5G智能制造生产线、智能化制鞋设备研发联合实验室，打造5G智能制造工业互联网平台。 | 周继强 | 工信和科技局 产业集聚区管委会 |
| 前期项目（3个） |  |  |  |  |  |  |
| 深圳世峰高科电子项目（前期） | 130000 |  |  | 租赁雄安产业园1栋厂房生产电子产品，同时谋划建设500亩电子产业园，入驻投资亿元以上电子信息或关联产业企业10家以上。 | 张振华 王静洲 | 住建局 匡城乡 |
| 长城电子项目（前期） | 5000 |  |  | 生产长城电脑配套元器件。 | 周继强 | 尚屯镇 自然资源局 |
| 深圳康莱米科技项目（前期） | 50000 |  |  | 生产电子产品智能终端产品、新能源电池。 | 周继强 | 政府办 交通运输局 |
| 传统产业类项目（9个） | 162600 | 42000 | 92100 |  |  |  |
| 安琪特种酵母生产项目（续建） | 50000 | 30000 | 20000 | 完成1.5万吨高活性特种干酵母二期工程、8000吨固体发酵产品三期工程。 | 周继强 | 工信和科技局 |
| 襄玉园蛋品深加工项目（续建） | 15000 | 12000 | 3000 | 完成厂房、办公楼、冷藏库、加工车间、包装车间、职工公寓及配套设施建设，新上国内领先的蛋液深加工生产线2条。 | 龚学超 闫业忠 | 城郊乡 农产中心 |
| 春和服饰项目（续建） | 2000 |  | 2000 | 完成项目剩余工程，盘活项目资产。 | 闫业忠 | 城郊乡 |
| 中顺农业辣椒研发中心及深加工项目（新建） | 10000 |  | 1500 | 建设面积2万平方米，建设辣椒加工车间、科研办公楼、冷库、购置剁椒储藏、加工设备，安装加工生产线9条。 | 贾发生 闫业忠 | 城郊乡 |
| 沈师傅食品加工项目（新建） | 10000 |  | 10000 | 建设面积3.5万平方米，购置安装鸡蛋干智能化加工流水线3条，智能化蒸煮一体化流水线及其它生产配套设施。 | 龚学超 闫业忠 | 城郊乡 农产中心 |
| 河南大搪科技装备项目（新建） | 15600 |  | 15600 | 建设面积6.4万平方米，包括土建工程及设备工程。土建工程建设大搪玻璃设备加工区、化工设备制造区生产车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、食堂、车库、办公用房及配电用房等配套公用设施。设备工程主要购置和安装大吨位行车、机械切割机、刨边机等设备159台（套）。 | 冉 燃 | 河集乡 |
| 睢酒产业园项目（新建） | 30000 |  | 10000 | 建设酒池、酒窖、化验室、实验室、灌装车间、仓库、办公、餐饮等配套设施及厂区绿化亮化等基础设施。 | 冉 燃 | 工信和科技局 河集乡 |
| 龙升造纸产业园项目（新建） | 20000 |  | 20000 | 完成发电机组检修扩容，新建车间制浆，纸机改造升级，治污检修扩容，仓库厂房维修等。 | 冉 燃 | 工信和科技局 工商联 |
| 返乡创业产业园项目（新建） | 10000 |  | 10000 | 园区实行“1+N”模式，“1”为产业集聚区内农产品深加工产业园，“N”为电商物流园、双创产业园、乡镇创业产业园。 | 贾发生 | 人社局 |
| 基础设施及配套设施类项目（10个） | 449800 | 52000 | 210700 |  |  |  |
| 双创综合体项目（续建） | 10000 | 8000 | 2000 | 完成研发中心、博士后流动站服务中心和展示中心等工程建设。 | 周继强 | 产业集聚区管委会 旅游发展服务中心 |
| 黄城寨拆迁安置及职工公寓项目 （续建） | 63300 | 39000 | 24300 | 完成安置住房1910套和篮球场、健身器材、机动车位、阅览室、职工培训中心、超市等公共服务设施。 | 王静洲 | 房产发展服务中心 董店乡 产业集聚区管委会 |
| 产业集聚区基础设施提升工程项目 （续建） | 15000 | 5000 | 10000 | 完成道路绿化、标示牌、广告牌规范等设施建设。完成道路平交路口提升、雨污水管网疏通、世纪大道综合整治。 | 王静洲 | 产业集聚区管委会 住建局 |
| 产业集聚区道路建设项目（新建） | 2000 |  | 2000 | 新修聚源路东延至凤仪路总长100米，安琪路东延、华山路东延、董变路东延、至和路东延。 | 刘建龙 | 住建局 产业集聚区管委会 董店乡 |
| 雄安产业园配套商业综合体项目 （新建） | 60000 |  | 30000 | 建筑面积15万平方米，建设市民中心、体育公园、医疗健康综合楼、少年儿童活动中心、幼儿园等鞋业生活配套中心及园内基础配套设施。 | 贾发生 王静洲 | 产业集聚区管委会 董店乡 |
| 中原鞋材大市场项目（新建） | 120000 |  | 70000 | 建设面积36万平方米，新建综合办公楼、鞋材商铺、鞋材交易区、展销区、电商直播区、宿舍楼、餐厅、仓储及配套基础设施。 | 周继强 | 交通运输局 董店乡 城乡规划编研中心 |
| 物流产业园项目（新建） | 150000 |  | 50000 | 新建物流中心、仓储、办公楼、宿舍楼2.3万平方米，购置货运车辆30台。建设县级物流中心及19个乡镇综合服务平台等其它辅助生产设施。 | 周继强 | 交通运输局 董店乡 城乡规划编研中心 |
| 大型停车场综合服务项目（新建） | 17100 |  | 10000 | 建设公共服务区、信息交易区、县域配送区、零担配送区、仓储区、停车区、维修检测区等七大功能区。 | 周继强 | 交通运输局 |
| 产业集聚区亮化提升项目（新建） | 2400 |  | 2400 | 升级改造黄河路、黄山路、安琪路、嵩山路等道路亮化。 | 王静洲 | 住建局 产业集聚区管委会 |
| 电力廊道改迁建设工程项目（新建） | 10000 |  | 10000 | 规划建设产业集聚区规划区内电力廊道改迁，按照规划道路走向布局电力线路。 | 周继强 | 供电公司 产业集聚区管委会 |
| 前期项目（1个） |  |  |  |  |  |  |
| 鸿电电力屋顶光伏项目（前期） | 2400 |  |  | 计划利用河南鸿电电力有限公司闲置厂房屋顶4.6万平方米，安装1.6万块高效晶硅组件及相关逆变器和并网设备，项目装机容量约5.98MWp，预计年发电量为1033KWh。 | 祁建军 | 产业集聚区管委会 城郊乡 供电公司 发投公司 |
| 二、现代服务业项目（11个） | 299146 | 12709 | 80300 |  |  |  |
| 农副产品物流中心项目（续建） | 98000 | 7709 | 9300 | 完成B区、D区地上商铺5万平方米，地下人防工程6000平方米。 | 刘长远 李 涛 | 市场发展服务中心 城郊乡 |
| 闽南泉州文化商业综合体项目（续建） | 50000 | 5000 | 10000 | 建设面积50万平方米，新建泉州文化特色商业街、企业总部大楼、星级酒店、休闲公园等多功能为一体的综合性商业综合体。 | 刘建龙 | 商务中心区管委会 住建局 城郊乡 |
| 豫东盐业物流仓储中心项目（新建） | 5000 |  | 5000 | 建设储备仓库、物流中转库、职工宿舍、盐品展厅、场地硬化2.6万平方米。 | 周继强 | 工信和科技局 盐业公司 |
| 云腾净菜加工基地项目（新建） | 54000 |  | 24000 | 园区面积3.5万平方米。建设净菜加工 1-4 号厂房、冷链仓储、智慧展示中心、农产品食品安全检测中心、园区办公楼等。谋划建设周堂镇等6个乡镇万亩百灵菇种植基地，白庙乡、尤吉屯乡等6个乡镇万亩红薯种植基地，潮庄镇、孙聚寨乡等5个乡镇白菜、萝卜种植基地。 | 贾发生 闫业忠 贾 毅 | 商贸物流区管委会 农产中心 城郊乡 |
| 河湖水系通航项目（新建） | 15023 |  | 3000 | 实施航道改造、桥梁、航道景点主体、游船码头等，连通铁佛寺湖、惠民河、湿地公园、北湖、凤凰湖等。 | 朱 韶 | 旅游发展服务中心 发投公司 |
| 绿道暨北湖景区驳岸修复项目（新建） | 35123 |  | 5000 | 建设北湖东西岸修复绿化、供排水、四纵四横（湖西路、湖中路、湖东路、中心大街、睢州大道、凤城大道、襄邑路、锦绣大道）慢性系统，人行道改造提升绿化，公厕服务设施照明工程等。 | 朱 韶 | 旅游发展服务中心 发投公司 |
| 人才公寓项目（新建） | 30000 |  | 15000 | 建设面积16.7万平方米。一期新建9栋宿舍楼、1栋综合服务中心、地下车库。二期新建11栋宿舍楼、地下车库和服务中心、幼儿园、五人制足球场、网球场等配套设施。 | 刘建龙 | 发投公司 |
| 振兴医院项目（新建） | 12000 |  | 9000 | 建设老年公寓、老年文体活动中心、医疗康复中心、老年营养膳食中心以及办公区等；设置高、中、低档床位1000张。 | 刘秋玲 | 卫健委 |
| 前期项目（3个） |  |  |  |  |  |  |
| 吕祖庙（袁家山）文化园项目（前期） | 9800 |  |  | 建设面积2.05万平方米，包括袁家山文化片区、大运河文化展演展示厅、游客服务中心、文化保护基础设施、文化遗产和展示标识系统、大运河水系保护工程。 | 朱 韶 高瑞峰 | 文广局 |
| 睢县明清街修复保护开发利用项目（前期） | 50000 |  |  | 项目用地面积17.6万平方米，修复建筑面积2.6万平方米，修复现有明清古街建筑、修复干果行街、孙家果行街、牧师楼、古车站码头、张家大院、汤家大院、黉学堂旧址、王家客栈、汤斌廉政文化展示馆等；新建睢水明清街、石板古街总建筑面积5.6万平方米；新铺设综合地下管线。配套建设给排水、变配电、硬化、绿化、消防等设施。 | 朱 韶 高瑞峰 | 旅游发展服务中心城关镇 |
| 粮食物流园项目（前期） | 20000 |  |  | 建设仓房、信息综合服务楼、化验设备、仓储设备、办公设备、机械罩棚、地平硬化等。 | 刘秋玲 | 粮食收购储备 中心 |
| 三、百城提质和文明城市创建项目（82个） | 1929174 | 417170 | 870925 |  |  |  |
| 城区道路项目（12个） | 386200 | 58800 | 164400 |  |  |  |
| 南环路升级改造项目（续建） | 6800 | 5600 | 1200 | 完成人行道路面工程及绿化亮化、两座预应力混凝土空心板桥建设，7月1日前全线通车。 | 刘建龙 | 住建局 财政局 |
| 阳新高速睢县段项目（续建） | 240000 | 2000 | 80000 | 道路总长31.9公里，涉及董店乡、周堂镇、白楼乡、河堤乡等6个乡镇39个行政村。完成沿途拆迁、路基处理等年度工程计划。 | 周继强 | 交通运输局 及有关乡镇 |
| G343国道睢县段项目（续建） | 60000 | 40000 | 20000 | 7月1日前改建段达到通车竣工标准，10月1日前新建段达到通车竣工标准。 | 贾发生 | 县公路事业发展中心 自然资源局 |
| 中央大街升级改造项目（续建） | 17000 | 10000 | 7000 | 完成主辅车道、雨污水、供水、弱电管道、绿化亮化工程，平交路口升级改造等工程。 | 刘建龙 | 住建局 |
| 东二环道路建设项目（续建） | 12000 | 1000 | 11000 | 完成主干道6170米路基土方、路基碎石及路面铺设，7月1日前全线通车。 | 周继强 | 县公路事业发展中心 城郊乡 财政局 |
| 商贸物流区路网项目（续建） | 2000 | 200 | 1800 | 锦绣大道东延长480米，道路红线46米；拱州路东延长350米，道路红线53米。 | 王 猛 | 商贸物流区管委会 董店乡 城郊乡 |
| 富民路升级改造项目（新建） | 4800 |  | 4800 | 完成富民路睢州大道至锦锈大道2800米主路面整修，平交口改造，人行道铺装，暖气管网铺设；完善燃气、供水、污水管道，强电、弱电线路入地，增设港湾式公交站。 | 庞灿永 | 住建局 |
| 富民路北延项目（新建） | 20000 |  | 20000 | 富民路北延总长3300米，道路红线64米，完成沥青路面、管网、人行道、绿化等工程建设。 | 刘建龙 | 住建局 董店乡 |
| 富民路南延项目（新建） | 15000 |  | 10000 | 富民路南延总长2900米，道路红线64米，房屋拆迁760户，完成南延沿线拆迁安置、土地征用和主路面道路建设。 | 刘建龙 | 住建局 城关镇 |
| 水口路升级改造项目（新建） | 4500 |  | 4500 | 完成主路面、人行道、雨污水管网、弱电管网、供水管网、绿化、亮化等工程。 | 解宝华 | 住建局 |
| 老城区亮化提升工程项目（新建） | 1900 |  | 1900 | 建设提升解放路、文化路、民主路等老城区道路亮化。 | 刘建龙 | 住建局 |
| 商务中心区路网项目（新建） | 2200 |  | 2200 | 泰山路东延长544米，红线宽46米；泰山路西延长498米，红线宽46米；西环路北延732米，红线宽46米；道路绿化、亮化等。 | 庞灿永 | 商务中心区管委会 城郊乡 董店乡 |
| 前期项目（4个） |  |  |  |  |  |  |
| 南环路东延西延项目（前期） | 5000 |  |  | 完成南环路东延道路、西延道路规划设计、拆迁、征地补偿等前期工作。 | 刘建龙 | 住建局 城郊乡 城关镇 |
| 城市公交车首末站建设项目（前期） | 3000 |  |  | 建设城市公交车停车场等。 | 刘建龙 | 交通运输局 |
| 环城道路延伸项目（前期） | 42000 |  |  | 规划湖西路北延至北外环段，东环北延至北外环段，北外环、西外环北延工程。 | 周继强 | 县公路事业发展中心 |
| 睢州大道升级改造项目（前期） | 18000 |  |  | 道路长度5900米。主辅车道、雨水、污水、供水、弱电管道、亮化、绿化工程、平交路口升级改造等工程。 | 郭爱民 | 住建局 |
| 小区安置类项目（20个） | 1066450 | 202000 | 458950 |  |  |  |
| 建业·春天里小区项目（续建） | 100000 | 30000 | 70000 | 完成三期建筑面积25万平方米，建业江山汇（四期）建设面积14.3万平方米。 | 闫业忠 | 房产发展服务中心 城郊乡 |
| 天湖上品住宅区项目（续建） | 60000 | 20000 | 20000 | 建设面积21万平方米。 | 冯 骥 | 城关镇 自然资源局 |
| 上和府项目(续建） | 32000 | 10000 | 15000 | 建设面积10.2万平方米，包括商服、配套及物业用房。 | 薛晓华 | 商务中心区管委会 |
| 滨河阳光项目（续建） | 80000 | 57000 | 13000 | 建设面积2.2万平方米，24栋住宅楼。 | 闫业忠 | 城郊乡 |
| 睢州印象项目（续建） | 50000 | 30000 | 20000 | 建设面积7.3万平方米。 | 朱 韶 王 猛 | 城乡规划编研中心 |
| 绿洲花园小区项目（续建） | 23000 | 10000 | 13000 | 建设面积5.8万平方米。 | 冯 骥 | 人武部 城郊乡 |
| 海港城项目（续建） | 33000 | 23000 | 10000 | 完成10栋低层住宅内外粉、5栋高层住宅主体封顶、墙体砌筑和人防工程建设。 | 贾发生 | 征补中心 城郊乡 |
| 中原水城大酒店项目（续建） | 18000 | 5000 | 5000 | 建设面积4.5万平方米。 | 郭爱民 | 发改委 城郊乡 |
| 南关邻里中心（续建） | 12000 | 6000 | 6000 | 1#楼整体建设、6#楼二次结构施工、场地配套工程施工完善。 | 李 涛 | 市场发展服务中心 城关镇 |
| 天湖壹品及董庄村拆迁项目（新建） | 48000 |  | 28000 | 项目位于东环路西侧、凤城大道北侧，建设面积4万平方米，建设18-26层高层住宅楼、商业、公共配套用房、地下室及停车位905个。征收居民221户，征收面积4.4万平方米。 | 王海涛 王 猛 | 城郊乡 自然资源局 |
| 双溪湾项目（新建） | 45000 |  | 20000 | 项目位于襄邑路南侧、东环路西侧。建设面积4.4万平方米。建设17-26层高层住宅楼10栋，公共配套用房1栋、幼儿园一所及停车位1950个。 | 郭爱民 | 城郊乡 发改委 |
| 建业学府上院小区项目（新建) | 28000 |  | 8000 | 建设面积7万平方米。 | 刘 军 | 自然资源局 城郊乡 |
| 锦绣弘城小区项目(新建) | 31000 |  | 10000 | 建设面积7.8万平方米。 | 秦立莹 | 房产发展服务中心 城郊乡 |
| 东润城小区项目（新建） | 53000 |  | 23000 | 建设面积13.4万平方米。 | 冯新芳 | 住建局 城郊乡 |
| 复兴路城中村改造项目（续建） | 44000 | 11000 | 24500 | 完成工程主体和配套设施建设，道路硬化、绿化、给排水、雨污水、供气、电力、垃圾收集点等基础设施。 | 刘建龙 薛晓华 | 房产发展服务中心 城关镇 |
| 老旧小区改造项目（新建） | 450 |  | 450 | 改造水利局家属院小区、林业局家属院小区、老法院家属院小区,涉及户数120户,改造内容:小区内路面硬化、照明、雨污水分流、围墙、弱电规整入地、供水管道改装、天然气管道安装、供暖管道安装、垃圾中转设施等。 | 刘建龙 | 住建局 |
| 汤庙安置区及汤庙村拆迁项目（新建） | 85000 |  | 45000 | 建设面积15万平方米，安置800户。征收居民687户，征收人口1987人，征收面积12.7万平方米。 | 刘建龙 | 房产发展服务中心 交通运输局 城郊乡 |
| 黄庄安置区项目（新建） | 76000 |  | 20000 | 项目位于西环路西侧，建设面积19万平方米，建设住宅楼、幼儿园、党群服务中心、社区服务中心、物业管理用房、养老设施用房等。 | 刘建龙 闫业忠 | 城郊乡 自然资源局 |
| 滨湖花苑安置区及余唐庄拆迁项目（新建） | 214000 |  | 84000 | 建设面积47.9万平方米，新建安置住房2637套。征收居民403户，征收面积12.2万平方米。 | 刘建龙 庞灿永 | 城郊乡 房产发展服务中心 城乡规划编研中心 |
| 马头安置区及马头村拆迁项目（新建） | 34000 |  | 24000 | 建设面积5万平方米，用于马头、豆子沿等村拆迁安置。征收居民249户，征收面积7.3万平方米。 | 刘建龙 闫业忠 | 房产发展服务中心 城郊乡 |
| 前期项目（2个） |  |  |  |  |  |  |
| 书香上院小区项目(前期) | 25000 |  |  | 项目位于公安局对面南，由睢县合濮置业有限公司承建，方案未报批。 | 林光第 | 人防办 城郊乡 |
| 书香郡小区项目（前期） | 16000 |  |  | 项目位于凯地花园东，由商丘汇金房地产开发有限公司承建，方案未报批。 | 解宝华 | 生态环境局 城郊乡 |
| 城区拆迁项目（4个） | 45565 | 5700 | 39865 |  |  |  |
| 产业集聚区拆迁项目（续建） | 15000 | 5000 | 10000 | 世纪大道两侧等遗留问题户拆迁。 | 冉 燃 王静洲 | 董店乡 产业聚集区管委会 |
| 阮楼拆迁项目（续建） | 21125 | 300 | 20825 | 征收居民622户，征收面积4.2万平方米。 | 朱 韶 薛晓华 | 城郊乡 城管局 |
| 马楼拆迁项目（续建） | 8540 | 200 | 8340 | 征收居民212户，征收面积4.3万平方米。 | 龚学超 | 农产中心 城郊乡 |
| 东关南村拆迁项目（续建） | 900 | 200 | 700 | 富民路南延拆迁22户。 | 赵 明 | 城关镇 财政局 |
| 前期项目（2个） |  |  |  |  |  |  |
| 东关北村拆迁项目（前期） | 5000 |  |  | 人民医院路东、睢州大道以北拆迁。 | 刘长远 | 城关镇 |
| 东关西村拆迁项目（前期） | 800 |  |  | 拆迁户19户。 | 刘长远 | 城关镇 |
| 生态环保类项目（8个） | 151100 | 75000 | 63100 |  |  |  |
| 商登高速西出口绿地项目（续建） | 3000 | 2000 | 1000 | 完成高速口东北角、东南角、酒厂门前三角绿地建设。 | 刘建龙 | 自然资源局 河集乡 |
| S214高速连接线生态廊道（城区段）项目(续建) | 14000 | 2000 | 7000 | 建设道路两侧侧分带、人行道、绿化带；新建服务用房、停车场、智能充电桩、公厕、广场；建设给排水、电力照明、文化宣传、景观小品等基础配套设施。 | 贾发生 | 自然资源局 城郊乡 城关镇 |
| 利民河水系综合治理项目（续建） | 91000 | 71000 | 20000 | 完成岸坡整治、清污分流、驳岸景观、智慧水务工程。完成解放路人行桥、富余街桥、凤栖路人行桥、利民河河道两岸及利民湖公园景观和绿化、水文化展示中心等基础设施建设。 | 曹广阔 刘建龙 | 住建局 城关镇 财政局 |
| 惠民河综合治理项目（新建） | 15000 |  | 10000 | 完成惠民河南段1.8公里河道整修、绿化、护坡、两侧人行道建设。 | 朱 韶 | 旅游发展服务中心 发投公司 涧岗乡 董店乡 城郊乡 |
| 一污二污尾水湿地项目（新建） | 11500 |  | 11500 | 第一污水处理厂尾水湿地占地68亩，建设内容包括前置生态渠、表面流人工湿地、垂直流人工湿地、稳定塘、景观、植被、道路和配套设施等，出水水质达到准IV类；产业集聚区污水处理厂人工湿地占地800亩，建设内容包括生态景观与污水处理相结合，净化水质、湿地公园景观、植被及景观设施等配套设施，出水水质达到准IV类。 | 刘建龙 | 住建局 |
| 静脉产业园餐厨垃圾综合利用项目 （新建） | 6000 |  | 6000 | 新建餐厨废弃物、预处理系统、厌氧消化系统、沼气净化储存系统、沼气利用系统、沼液脱水系统、污水处理系统、臭气处理系统、公用工程、收运系统等，日处理餐厨垃圾60吨。 | 刘建龙 | 城管局 |
| 静脉产业园炉渣、建筑垃圾综合利用项目（新建） | 9500 |  | 6500 | 建设面积2.2万平方米，包括厂房、办公楼、7栋建筑物。一期新上炉渣综合处理生产线、生产用水循环使用系统、尾砂制免烧砖生产线等，年处理炉渣量30万吨，制砖能力6000万块。二期新上建筑垃圾综合处理利用生产线。 | 刘建龙 | 城管局 |
| 垃圾焚烧飞灰处理项目（新建） | 1100 |  | 1100 | 建设飞灰填埋库区一座，库容11万吨，办公和辅助用房500平方米，购置挖掘机和装载机各一辆。 | 刘建龙 | 城管局 |
| 前期项目（2个） |  |  |  |  |  |  |
| 装备式建筑项目（前期） | 35000 |  |  | 完成项目可行研究分析，项目招商、规划、土地等前期工作。 | 刘建龙 | 住建局 |
| 机制砂项目（前期） | 40000 |  |  | 筛选制砂企业办理土地、环保、立项等相关手续。 | 贾发生 | 发改委 相关单位 |
| 社会事业类项目（10个） | 202908 | 65670 | 90560 |  |  |  |
| 教师周转房、保障房、寄宿学校项目（续建） | 65000 | 40000 | 15000 | 新建教师周转房、保障房272套，建筑面积8万平方米。新建中小学寄宿制学校10所、标准化学校6所、小规模学校4所。 | 高瑞峰 | 教体局 |
| 妇幼保健院医养康复中心项目（续建） | 26000 | 4000 | 6000 | 建设疗养病房、康复训练及康复治疗中心、老年活动中心、老年娱乐中心、配餐及就餐场所、医护人员办公及诊疗用房。 | 刘秋玲 | 妇幼保健院 |
| 殡仪馆建设及配套设施项目（续建） | 9600 | 2100 | 4000 | 完成1-9号楼剩余工程，完成绿化、硬化、供排水等基础设施和配套设施。 | 滑业勋 | 民政局 尚屯镇 供销社 |
| 残疾人康复中心（续建） | 1130 | 570 | 560 | 完成主体建设和附属设施建设并投入使用。 | 滑业勋 | 残 联 城关镇 |
| 第三实验中学项目（续建） | 28000 | 9000 | 17000 | 建成教学楼、多功能报告厅、餐厅及风雨操场、办公楼、学生宿舍楼、体育看台。 | 贾发生 | 教体局 城郊乡 |
| 第二实验学校项目（续建） | 12000 | 10000 | 2000 | 新建综合楼、餐厅2.6万平方米。 | 贾发生 | 教体局 城郊乡 |
| 老年老干部活动中心项目（新建） | 3000 |  | 3000 | 建设老年大学3000平方米，老干部活动中心7000平方米。 | 王海涛 | 组织部 |
| 人民医院公共卫生医学中心建设项目（新建） | 10178 |  | 5000 | 新建传染病门诊、医技检查和传染病住院病房，设备用房、地下室，购置医疗设备等。 | 刘秋玲 | 人民医院 |
| 清华园学校项目（新建） | 18000 |  | 18000 | 建设规模4万平方米，建设综合楼、教学楼、宿舍楼、餐厅、多功能报告厅、艺术楼、体育馆、理化生实验室、图书室、阅览室、微机室等。 | 高瑞峰 | 教体局 城关镇 |
| 体育中心项目（新建） | 30000 |  | 20000 | 建设体育场、室外体育活动广场和体育馆、游泳馆、全民健身馆。 | 贾发生 郭爱民 | 发投公司 体育发展服务中心 城郊乡 城关镇 |
| 前期项目（1个） |  |  |  |  |  |  |
| 商丘轻工职业技术学院建设项目 （前期） | 35000 |  |  | 项目用地面积350亩，建设面积10.3万平方米，包括教学楼、宿舍楼、实训中心、图书馆、体育中心、教科研中心。建设道路、供排水、供电、消防、绿化配套设施。 | 龚学超 高瑞峰 | 教体局 县委办 职教中心 |
| 城区配套类项目（11个） | 76950 | 10000 | 54050 |  |  |  |
| 城区集中供暖项目（续建） | 26000 | 9000 | 5000 | 铺设襄邑路沿线供热主管网及富民路沿线供热主管网。 | 刘建龙 | 住建局 |
| 城区停车场项目（续建） | 10000 | 1000 | 9000 | 建筑面积2万平方米，建设停车场3座，停车位1000个。 | 刘建龙 | 城管局 |
| 第五水厂项目（新建） | 15000 |  | 15000 | 建设日供水量5万吨水厂一座，建设厂区办公楼、维修车间、化验室及供水配套管网等。 | 刘建龙 | 住建局 |
| 5G基站设施项目（新建） | 10000 |  | 10000 | 新建5G基站450个，汇聚机房4座，扩建宽带端口120万线，扩建出口宽带5万兆，城域网扩容、线缆入地改造、5G基站改造、管道建设等。 | 周继强 | 工信和科技局 联通公司 电信公司 移动公司 铁塔公司 |
| 城市公厕垃圾中转站项目（新建） | 1500 |  | 1500 | 新建改造公厕30座，垃圾中转站6座。 | 刘建龙 | 城管局 |
| 消防站项目（新建） | 2900 |  | 2000 | 建设面积8000平方米，新建执勤业务楼1栋主体4层局部5层、辅楼1栋主体4层、训练塔及门卫室等。 | 刘建龙 | 消防大队 城郊乡 |
| 城区粮库搬迁项目（新建） | 4000 |  | 4000 | 搬迁东关1355粮库、董店粮库、阮楼粮库、县粮食局。 | 刘秋玲 | 粮食收购储备 中心 |
| 党建主题公园及党群服务中心驿站项目（新建） | 1100 |  | 1100 | 建设文化广场、党建形象墙、党史长廊、廉政警示小基地党建文化标牌、革命先烈展板、时代先锋宣传栏等；新建南码头、凤鸣岛和恒山湖湿地公园三个党群服务中心驿站。 | 王海涛 | 组织部 |
| 华润燃气气化站项目（新建） | 750 |  | 750 | 建设天然气综合站、站房、60立方米LNG储罐一个、气化调压撬一座。 | 刘建龙 | 住建局 |
| 新时代文明实践中心（新建） | 700 |  | 700 | 项目面积5000平方米，包括志愿服务中心办公区、文明实践指导中心办公区、项目孵化区、实践培育区、成果展示区等。 | 朱 韶 | 新时代文明指导中心 |
| 北湖公园提质改造项目（新建） | 5000 |  | 5000 | 建设铁人三项训练中心、游客中心及供排水系统、绿化等。 | 朱 韶 | 旅游发展服务中心 |
| 前期项目（6个） |  |  |  |  |  |  |
| 凤城农贸市场升级改造项目（前期） | 15000 |  |  | 建设与市场配套的道路、绿化、亮化等。 | 李 涛 | 市场发展服务中心 |
| 人防应急指挥中心项目（前期） | 6500 |  |  | 建设面积5800平方米，包括指挥车辆掩蔽部、人防指挥所、地面应急指挥中心。 | 刘建龙 | 人防办 城乡规划编研中心 |
| 应急处突中心项目（前期） | 2000 |  |  | 建设面积1900平方米，包括综合行政管理区、应急指挥中心、后勤服务安保区。 | 刘建龙 | 应急管理局 城乡规划编研中心 |
| 社会治理中心项目（前期） | 1500 |  |  | 建设面积1200平方米，包括综合指挥大厅、社会心理服务中心、综合协调室、矛盾调处室、监控研判室、便民服务大厅、综合视频会议室。 | 刘建龙 | 综治办 城乡规划编研中心 |
| 饮用水源库项目（前期） | 40000 |  |  | 完成项目选址论证、土地报批、资金筹措等前期工作。 | 刘秋玲 | 水利局 |
| 城区快速充电桩项目（前期） | 4700 |  |  | 项目建设充电基础设施15处，布置43台总控箱，含239路直流快充和136路交流慢充。配套建设充电车位护栏及车棚，购置施工电缆，建设通讯、消防、给排水、供电等附属设施。 | 贾发生 | 发投公司 |
| 四、乡村振兴项目（45个） | 181665 |  | 133275 |  |  |  |
| 产业项目（11个） | 64535 |  | 53335 |  |  |  |
| 种植类项目（8个） | 14535 |  | 9335 |  |  |  |
| 潮庄芦笋交易市场建设项目（新建） | 5000 |  | 2600 | 建设速冻车间、保鲜库2500平方米、交易厂房6万平方米及附属设施。 | 冉 燃 | 潮庄镇 |
| 中顺辣椒鲜椒酱发酵库建设项目 （新建） | 600 |  | 600 | 新建3000平方米“鲜椒预冷及保鲜库”1座。 | 闫业忠 | 河集乡 |
| 后台乡、蓼堤镇蔬菜大棚建设提升项目（新建） | 1000 |  | 1000 | 后台乡贾庄村、后台乡北村棉被棚22米×100米各5座、蔬菜大棚10米×75米各50座；蓼堤镇大岗村蔬菜温棚8米×75米60座。 | 祁建军 薛晓华 | 后台乡 蓼堤镇 |
| 河堤乡、城郊乡羊肚菌种植提升项目（新建） | 935 |  | 935 | 河堤乡李环溪村新建10米×75米大棚14座、温棚12米×100米4座、大棚10米×100米20座、大棚10米×80米12座、大棚8米×75米50座、烘干车间及设备100平方米、大棚内排水辅助设施；城郊乡李庄村羊肚菌基地大棚75米×8米40座。 | 王海涛 闫业忠 | 河堤乡 城郊乡 |
| 城关镇周庄村西甜瓜产业园建设项目（新建） | 1500 |  | 700 | 新建联体大棚2座2.1万平方米，园区道路2500平方米，育苗、研发配套等设施；购置水肥一体化设备。 | 刘长远 | 城关镇 农产中心 |
| 董店乡皇台高效农业示范园项目（新建） | 1000 |  | 1000 | 新建联体大棚100亩及水肥一体化等设施。 | 龚学超 | 董店乡 农产中心 |
| 尚屯镇回示村西甜瓜产业园建设项目（新建） | 1500 |  | 1500 | 新建联体大棚2座5万平方米、育苗棚6600平方米、日光温室3座6600平方米和水肥一体化设备等设施。 | 周继强 | 尚屯镇 农产中心 |
| 现代农业科技示范园项目（新建） | 3000 |  | 1000 | 新建日光温室20座、冷棚10座、保鲜库、包装室、化验室、检测室等智慧农业软硬件设施。 | 刘秋玲 | 农科所 周堂镇 |
| 前期项目（5个） |  |  |  |  |  |  |
| 宏泰禽业三期项目（前期） | 580 |  |  | 新建1700平方米鸡舍3栋。 | 闫业忠 | 城郊乡 |
| 西陵宏泰养鸡项目（前期） | 30000 |  |  | 新建鸡舍12栋，养殖蛋鸡300万只。 | 闫业忠 | 西陵寺镇 农产中心 |
| 白庙乡徐阳沟村赣豫食品厂建设项目（前期） | 2352 |  |  | 新建扩建鸭蛋加工厂、厂房、综合服务楼、生产服务用房、研发中心合计2.8万平方米；新建禽蛋交易市场一座、11米×70米标准养殖棚34座、保鲜库地面硬化600平方米。 | 赵 明 | 白庙乡 农产中心 |
| 河集乡10万只笼养蛋鸭规模化小区项目（前期） | 1600 |  |  | 新建74米×13.2米鸭舍3栋及设施，43米×12米转鸭暂存舍4栋，45米×10米仓储间、化验室、检验室1栋，18米×30米蛋品分级收集车间1栋，蛋品仓储库600平方米，15米×40米有机肥处理车间1栋及其他设施。 | 刘建龙 | 河集乡 农产中心 |
| 花花牛乳制品加工厂项目（前期) | 60000 |  |  | 规划建设乳制品加工厂，奶牛养殖规模扩大到2万头，解决奶牛养殖用地和建设资金。 | 刘秋玲 | 畜牧发展服务中心 |
| 其它类项目（3个） | 50000 |  | 44000 |  |  |  |
| 东方华成分散式风电项目（新建） | 20000 |  | 20000 | 建设2万千瓦风电厂，安装风机8台，新建一座110KV升压站。 | 贾发生 | 发改委 及有关乡镇 |
| 大唐分散式风电项目（新建） | 18000 |  | 18000 | 建设1.8万千瓦风电厂，安装风机6台，新建一座110KV升压站。 | 张振华 | 匡城乡 及有关乡镇 |
| 红色精品旅游项目（新建） | 12000 |  | 6000 | 规划修建睢杞战役烈士陵园、蓼堤镇龙王店、西陵寺镇杨拐村、西陵寺镇李康河村睢县第一届执行县委、匡城乡英王村王氏三英烈、后台乡郭河村睢县第一个农村党支部旧址、后台乡闫庄村睢县抗日联合旧址、后台乡后台南村任长霞故居、任长霞广场、城郊乡刘庄村平民夜校旧址、帝丘店战役等红色景点。 | 龚学超王海涛 | 组织部 文广局 旅游发展服务中心 城乡规划编研中心 党史研究室 及有关乡镇 |
| 农业基础设施和配套设施项目 （10个） | 81140 |  | 62140 |  |  |  |
| 农村安全饮水巩固提升项目（新建） | 3500 |  | 3500 | 新建水厂一座，新打水源井7眼，改造4个乡镇管网和信息化建设。 | 刘秋玲 | 水利局 |
| 农村公路联网工程项目（新建） | 13000 |  | 13000 | 建设农村公路110公里，改造危桥39座850延米。 | 周继强 | 交通运输局 |
| 高标准农田建设项目（新建） | 15300 |  | 15300 | 新建10万亩高标准农田。 | 刘秋玲 | 农业农村局 |
| 农田水利补源除涝及桥梁工程项目（新建） | 2000 |  | 2000 | 朱庄沟、茅草沟、西陵南支渠、胡吉屯沟、蒋河、利民河6条沟河治理，总长度62.5千米，总土方103.9万方，改善除涝面积6万亩。新建、维修沟河桥梁20座。 | 刘秋玲 | 水利局 |
| 乡镇集镇区生活污水处理厂项目 （新建） | 18000 |  | 3000 | 涉及19个乡镇7个行政村生活污水处理。 | 刘建龙 | 住建局 及有关乡镇 |
| 乡村气化工程项目（新建） | 1010 |  | 1010 | 潮庄镇、河集乡、周堂镇、孙聚寨乡、尚屯镇、白楼乡等乡镇集镇区铺设燃气管道15公里。 | 刘建龙 | 住建局 及有关乡镇 |
| 农村厕所改造项目（新建） | 1620 |  | 1620 | 改厕1.8万户。 | 刘秋玲 | 农业农村局 及有关乡镇 |
| 现代气象体系建设项目（新建） | 710 |  | 710 | 完成国家气象站现代化提质工程、突发事件预警发布系统、气象科普宣传教育基地建设和气象灾害风险普查工作。 | 刘秋玲 | 气象局 |
| 电力基础设施项目（新建） | 20000 |  | 20000 | 新建110千伏线路，线路长16km\8.2km，站内规模变压器3台等。城区配网建设：新建10千伏线路12条，总长41.94千米。整村推进40个行政村电网改造。 | 周继强 | 供电公司 |
| 乡镇党群服务中心（新建） | 6000 |  | 2000 | 党群服务中心主体场所，包括17个乡镇，99个行政村。 | 王海涛 | 组织部及 有关乡镇 |
| 前期项目（1个） |  |  |  |  |  |  |
| 榆厢林场森林公园项目（前期） | 16120 |  |  | 建设面积1.8万平方米。建设休闲游憩区、教育康养区、生态保育区、管理服务区四个功能区、景点建设、植物景观工程、环卫配套设施、交通设施及其他公用配套设施等。 | 刘秋玲 | 自然资源局 |
| 乡村振兴示范乡村项目及乡镇集镇区配套设施项目（18个） | 35990 |  | 17800 |  |  |  |
| 潮庄镇乡村振兴示范项目（新建） | 3640 |  | 2000 | 建设两园两区一市场、党庄村党史教育基地、芦笋文化中心、镇区提升、蒋河郊野公园、中药材加工厂等6个子项目。 | 冉 燃 | 潮庄镇 |
| 孙聚寨乡乡村振兴示范项目（新建） | 6000 |  | 2000 | 建设芦笋产业园大棚等产业项目2个；东风干渠整治、社区外地面改造提升等基础设施项目7个；便民服务中心、污水处理厂、新农贸市场等配套项目8个；滑楼、屈楼等美丽乡村振兴项目3个；敬老院提升改造等社会事业项目4个。 | 刘秋玲 | 孙聚寨乡 |
| 周堂镇乡村振兴示范项目（新建） | 4300 |  | 2000 | 建设集镇区道路、供排水、绿化亮化便民综合服务中心等项目13个;黄堂村党群服务中心停车场、农民广场、坑塘整治、蔬菜联体大棚、暖棚等项目16个;齐庄村河道治理、精品民宿、养老托老中心、温室大棚、日光暖棚等项目17个。 | 郭爱民 | 周堂镇 |
| 尚屯镇乡村振兴示范项目（新建） | 9250 |  | 2000 | 建设尚屯镇回示村特色种植产业、尚屯镇汇集文化大观园提升改造等产业项目3个；尚屯镇回示村内等基础设施项目5个；尚屯集贸市场等配套项目5个；尚屯镇生态绿化惠济河沿线综合整治等美丽乡村项目4个;尚屯镇幼儿园、医院、敬老院、新时代文明实践等社会事业项目6个。 | 周继强 | 尚屯镇 |
| 河堤乡乡村振兴示范项目（新建） | 5000 |  | 2000 | 建设乡镇集镇区公共服务和配套设施，打造李环溪村生态水村、党李农业科技示范园区。 | 王海涛 郭德芝 | 河堤乡 |
| 董店乡集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 龚学超 滑业勋 | 董店乡 |
| 尤吉屯乡集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 陈国生 | 尤吉屯乡 |
| 涧岗乡集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 解宝华 庞灿永 | 涧岗乡 |
| 蓼堤镇集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 薛晓华 | 蓼堤镇 |
| 西陵寺镇集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 闫业忠 | 西陵寺镇 |
| 匡城乡集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 张振华 王 猛 | 匡城乡 |
| 长岗镇集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 董良杰 | 长岗镇 |
| 后台乡集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 祁建军 | 后台乡 |
| 河集乡集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 刘建龙 | 河集乡 |
| 平岗镇集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 李 涛 | 平岗镇 |
| 白楼乡集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 朱 韶 | 白楼乡 |
| 白庙乡集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 赵 明 冯新芳 | 白庙乡 |
| 胡堂乡集镇区配套设施项目（新建） | 600 |  | 600 | 集镇区配套设施。 | 冯 骥 王静洲 | 胡堂乡 |

中共睢县县委办公室             2021年月日印发