睢县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和

乡村振兴项目计划

根据《河南省脱贫攻坚领导小组办公室 关于做好2021年中央、省级财政专项扶贫资金和项目安排的通知》（豫脱贫办〔2020〕63号）和睢县2021年巩固脱贫成果项目库内容，结合我县实际，睢县2021计划投入扶贫各类资金42635.59万元，计划实施各类项目333个，通过产业发展、农业农村基础设施建设等项目的实施，不断增强群众自我发展能力，保障和改善民生、缩小发展差距、促进全体人民共享脱贫攻坚成果，全面提升贫困人口收入，巩固提升脱贫攻坚成果，实现贫困人口稳定脱贫不返贫，加强脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接。具体计划如下：

一、投入资金计划规模

2021年睢县计划投入资金42635.59万元（中央财政涉农资金29110.52万元，省级财政涉农资金5575.07万元，市级财政涉农资金2450万元，县级财政资金5500万元）。

二、实施项目计划

2021年我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴计划安排项目333个，计划投入资金42635.59万元，其中农村基础设施类项目243个，投入资金19876.45万元；农业生产发展类项目89个，投入资金22592.01万元；项目管理费1个，投入资金167.13万元。

（一）农村基础设施建设类项目

2021年农村基础设施建设类项目计划安排243个，预计投资19876.45万元，其中中央资金14921.51万元、省级资金3954.94万元、县级资金1000万元。

1.2021年睢县道路和桥梁建设项目

（1）建设任务：19个乡镇58个村新修改建联网道路54个，总长67.658公里，改建危桥4座110延米。

（2）资金安排：项目总投资5591.47万元，计划使用统筹整合资金5000万元，其中：中央资金2104万元、省级资金2896万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目建成完成后，产权归村集体所有，受益脱贫户3014户8824人。通过项目实施，村内道路得到硬化，村基础设施明显改善，乡村道路等级逐步提高，方便群众生产生活，巩固脱贫成果，有效提升群众满意度。

（5）责任单位：睢县交通局。

2.2021年睢县农村村组道路建设项目

（1）建设任务：10个乡镇16个村修建道路20.351公里。

（2）资金安排：计划使用资金1311.37万元，其中：中央资金236万元、省级资金75.37万元、县级资金1000万元。

（3）时间进度：计划开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目建成完成后，产权归所在村集体所有，受益脱贫户938户2686人。通过项目实施，农村基础设施明显改善，乡村道路等级逐步提高，实现100%建制村通水泥路，村内道路得到硬化，有效提升脱贫效果和群众满意度。

（5）责任单位：睢县巩固办、睢县发改委、相关乡镇人民政府。

3.2021年睢县农村饮水安全巩固提升项目

（1）建设任务：巩固农村供水工程13处，涉及11个乡镇，新打机井5眼，配套潜水泵5套，300立方蓄水池1座，更换消毒设备7套，变压器1台，铺设管网59千米，新建5处水源井保护标识。

（2）资金安排：计划使用资金1500万元，其中：中央资金714.77万元、省级资金785.23万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，产权归水利局所有，受益脱贫户27702人，供水水质达到饮用标准，有效解决农村贫困群众饮水问题，让群众安全饮水，提升群众满意度。

（5）责任单位：睢县水利局。

4.2021年睢县乡村小型污水处理项目

（1）建设任务：新建污水处理厂6座、改建污水处理厂2座、配套设施管网44公里等。

（2）资金安排：项目总投资6800万元，计划使用统筹整合资金3000万元，其中：中央资金3000万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2020年7月，开工时间2021年3月，完工时间2021年8月，完成验收时间2021年9月。

（4）绩效目标：项目采取招标方式。项目实施完成后，产权归睢县住建局所有，受益脱贫户1681户5223人，能够减少环境污染，有效改善水环境，节约水资源，提高水的利用效率，对水资源保护、生态环境可持续发展有重要意义，提高群众生活质量，改善人们的生活条件，增强生活品质。

（5）责任单位：睢县住建局。

5.2021年睢县危房改造建设项目

（1）建设任务：为全县20个乡镇260户建档立卡脱贫户危房实施改造，C级危房维修控制在10000元以内，D级危房改造最高补助标准不高于40000元，通过财政“一卡通”系统直接将补助资金拨付到贫困群众一卡通账户上。

（2）资金安排：计划使用资金500万元，其中：中央资金500万元。

（3）时间进度：项目实施时间2021年7月--2021年9月。

（4）绩效目标：项目实施完成后，受益建档立卡脱贫户260户。脱贫户危房全部按标准改造，达到脱贫户零危房的目标，有效解决户260户脱贫户住房安全问题，提升群众满意度。

（5）责任单位：睢县住建局、20个乡镇人民政府。

6.2021年睢县巩固脱贫成果和乡村振兴基础设施建设项目

（1）建设任务：潮庄镇、孙聚寨乡、周堂镇、尚屯镇、河堤乡、河集乡、后台乡、西陵寺镇新建道路99788平方、桥梁39座、公厕6座、沟渠治理2864米、下水道6509米、坑塘治理5个、机井14眼等。

（2）资金安排：计划使用资金5055.47万元，其中：中央资金5055.47万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目采取招标方式。项目实施完成后，产权归所在村委所有，受益脱贫户10516户33756人，能够有效提升居住环境，丰富群众的精神文化生活，提升群众的精神面貌，改善人们的生活条件，增强生活品质。

（5）责任单位：潮庄镇人民政府、孙聚寨乡人民政府、周堂镇人民政府、尚屯镇人民政府、河堤乡人民政府、河集乡人民政府、后台乡人民政府、西陵寺镇人民政府。

7.2021年睢县农村基础设施建设项目

（1）建设任务：12个乡镇17个村建设道路22248.3平方、地埋线14400米、新打机井44眼、下水道1455米、桥梁3座等。

（2）资金安排：计划使用资金1072万元，其中：中央资金948.66万元；省级资金123.34万元。

（3）时间进度：计划开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目实施完成后，产权归所在村委所有，受益脱贫户2786户9204人，村基础设施和公共服务设施更加完善，方便群众出行，能够有效提升居住环境，丰富群众的精神文化生活，提升群众的精神面貌，改善人们的生活条件，增强生活品质。

（5）责任单位：12个乡镇人民政府。

8.2021年睢县扶贫车间基础配套项目

（1）建设任务：新建27个扶贫车间基础水罐配套设施等。

（2）资金安排：计划使用资金187万元，其中：中央资金112万元、省级资金75万元。

（3）时间进度：计划开工时间2021年8月，完工时间2021年8月，完成验收时间2021年9月。

（4）绩效目标：项目实施完成后，产权归所属村集体所有，完善扶贫车间配套设施，为农村贫困人口在家门口就业创造基础条件，确保扶贫车间有效安全运营，保障务工人员安全生产，增加村集体经济和群众收入。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、20个乡镇人民政府。

9.2021年睢县农田水利补源除涝项目

（1）建设任务：对蒋河、朱庄沟、利民河白庙段、茅草沟等4条沟渠进行治理，沟渠长度62.5千米，土方103.87万立方米；胡吉屯沟治理涉及西陵寺镇、长岗镇、匡城乡、后台乡4个乡镇，总长15.12千米，土方32.97万立方米。

（2）资金安排：计划使用资金879.01万元，其中：中央资金879.01万元。

（3）时间进度：计划开工时间2021年8月，完工时间2021年8月，完成验收时间2021年9月。

（4）绩效目标：项目实施完成后，产权归所睢县水利局所有，能够有效改善除涝补源面积，通过项目实施，能有效补充地下水源，方便群众农作物灌溉，增加粮食产量，促进稳定脱贫，提升群众满意度。

（5）责任单位：睢县水利局。

10.2021年睢县农田建设地埋低压电缆项目

（1）建设任务：涧岗乡、董店乡49个村，铺设低压电缆773.16千米。

（2）资金安排：计划使用资金1371.6万元，其中：中央资金1371.6万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年6月，开工时间2021年6月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，产权归村集体所有，受益2780户7491人，进一步完善农田配套设施，方便农业生产灌溉，农业配套设施明显改善，为村农业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。

（5）责任单位：睢县农业农村局。

（二）产业发展类项目

2021年产业发展类项目计划安排89个，预计投资22592.01万元，其中中央资金14021.88万元、省级资金1620.13万元、市级资金2450万元、县级资金4500万元。

1.2021年睢县河集乡吴庄村辣椒加工厂房及配套设施项目

（1）建设任务：河集乡吴庄村，新建加工厂2740平方及配套设施。

（2）资金安排：计划使用资金598万元，其中：中央资金183.2万元、省级资金118.8万元、市级资金296万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归吴庄村、八里屯村等21个村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户597户，户均年增收1500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、河集乡人民政府。

2.2021年睢县城郊乡襄玉园蛋液加工车间项目

（1）建设任务：新建蛋液加工车间总建筑面积16573.55平方。

（2）资金安排：计划使用资金1000万元，其中：中央资金447.1万元、市级资金552.9万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归城郊乡孟庄村、周堂镇苏一村、周堂镇大屯村等33个村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户1000户，户均年增收3500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、城郊乡人民政府。

3.2021年睢县董店乡皇台高效农业云瓜园产业项目

（1）建设任务：新建高效智能连体大棚34547平方。新建水肥一体化及配套设施，配套排水工程及生产道路。

（2）资金安排：计划使用资金880万元，其中：中央资金350万元、市级资金530万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归台南村、泊头村等31个村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户878户，户均年增收3500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、董店乡人民政府。

4.2021年睢县河堤乡李环溪村大棚和烘干车间建设项目

（1）建设任务：新建12×100米温棚2座,高效智能连体大棚12800平方及喷雾系统等配套设施，8×75米大棚50座（遮阳网），100平方烘干车间一座。

（2）资金安排：计划使用资金680万元，其中：中央资金680万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归李环溪村、博士李村等24个村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户680户，户均年增收3500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、河堤乡人民政府。

5.2021年睢县城关镇周庄村西甜瓜产业园建设项目

（1）建设任务：新建连栋钢架大棚2座20992平方，产业可追溯及水肥一体化系统，道路硬化6732平方，长1496米。

（2）资金安排：计划使用资金630万元，其中：中央资金503.59万元、省级资金126.41万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归周庄村、东关北村等18个村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户606户，户均年增收3500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、城关镇人民政府。

6.2021年睢县尚屯镇回示村西甜瓜产业园建设项目

（1）建设任务：新建联体大棚1座40000平方和水肥一体化设备等设施。

（2）资金安排：计划使用资金1000万元，其中：中央资金930.21万元、省级资金69.79万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归回示村、白庄村等21个村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户925户，户均年增收3000元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、尚屯镇人民政府。

7.2021年睢县周堂镇黄堂村西甜瓜产业园建设项目

（1）建设任务：新建联体大棚1座40000平方和水肥一体化设备等设施。

（2）资金安排：计划使用资金1000万元，其中：中央资金1000万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归黄堂村、白营村等21个村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户1004户，户均年增收3500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、周堂镇人民政府。

8.2021年睢县周堂镇齐庄村现代农业科技示范园建设项目

（1）建设任务：育苗中心6048平方；日光温室45栋（钢架12米×100米）；日光温室4栋（土堆12米×100米）；冷棚（20米×100米）24栋；智慧农业系统1套；智能水肥一体化系统1套；智能农机装备1套。

（2）资金安排：计划使用资金1000万元，其中：中央资金762.36万元、省级资金237.64万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归黄堂村、白营村等21个村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户1004户，户均年增收3500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、周堂镇人民政府。

9.2021年睢县河堤乡党李村糯玉米加工生产厂房及冷库、保鲜库项目

（1）建设任务：新建300平方冷库、300平方保鲜库各一座，速冷设施加工生产厂房1200平方米，及配套设施。

（2）资金安排：计划使用资金810万元，其中：中央资金810万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户810户，户均年增收1500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、河堤乡人民政府。

10.2021年睢县孙聚寨乡滑楼村中药材深加工项目

（1）建设任务：新建中药材深加工车间500平方、配套2个空气能炕、中药材凉晒场2000平方。

（2）资金安排：计划使用资金128.4万元，其中：中央资金128.4万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户145户，户均年增收2000元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、孙聚寨乡人民政府。

11.2021年睢县孙聚寨乡百草园产业实验区农业物联网项目

（1）建设任务：新建农业物联网设施，包括水肥一体化设备及配套、新打60米深机井1眼、建设泵房30平方米、农业物联网系统1套、沼液储存罐10立方米；园区内排水、道路基础建设，包括排水给水集成渠450米、排水暗渠600米、道路600米、技防安防设施；园区配套设备等。

（2）资金安排：计划使用资金200万元，其中：中央资金200万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户210户，户均年增收3500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。三是带动参与工程建设的本地务工人数不少于128人，劳务报酬总额24.6万元，按时足额发放。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、孙聚寨乡人民政府。

12.2021年睢县尤吉屯乡黄庄村种植大棚建设项目

（1）建设任务：新建种植大棚4座。

（2）资金安排：计划使用资金20万元，其中：中央资金20万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年7月，开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，资产类项目产权归村集体所有。一是村集体资产年租金不低于8%,收益一部分用于壮大村集体经济，一部分用于建档立卡脱贫户。二是该项目扶持带动受益脱贫户20户，户均年增收2500元以上，能有效促进农业增产，农民增收，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、尤吉屯乡人民政府。

13.2021年睢县特色种植辣椒芦笋种植补贴项目

（1）建设任务：在全县范围内，对建档立卡脱贫户种植中顺辣椒每亩补贴500元，每户最高补贴1500元。对建档立卡脱贫户种植芦笋的给予每亩一次性补贴600元。

（2）资金安排：计划使用资金870.15万元，其中：中央资金870.15万元。

（3）时间进度：计划开始时间2020年7月，完成时间2020年8月，完成验收时间2020年9月。

（4）绩效目标：项目实施完成后，受益6285户19554人，鼓励脱贫户发展特色种植，通过政策补助和发展特色种植户均增收2500元以上，增强农村产业发展后劲和造血功能，确保家庭稳定。

（5）责任单位：睢县农业产业化服务中心、20个乡镇人民政府。

14.2021年睢县务工补助项目

（1）建设任务：为脱贫劳动力（含监测帮扶对象）转移就业增加收入实施激励政策，对符合条件的脱贫劳动力外出务工给予补助。产业集聚区务工，每人每年2000元；乡镇扶贫车间务工，每人每年600元；省内务工和打零工的务工人员，全年收入6000元以上的，每人每年补助600元；跨省就业满一年、年务工收入1.5万元以上的发务工补贴200元；跨省就业一次性交通补助，补贴标准按照交通费车票据实补贴，每人最高不超过300元。

（2）资金安排：计划使用资金1571万元，其中：中央资金718.04万元、省级资金852.96万元。

（3时间进度：计划开始时间2021年7月，完成时间2021年8月，完成验收时间2021年9月。

（4）绩效目标：项目实施完成后，通过落实转移就业补助政策和促进务工增收的方式，引导有劳动能力的人口就业增收，增加家庭收入5000元以上，确保家庭稳定。

（5）责任单位：睢县人社局。

15.2021年睢县脱贫弱劳动力公益岗位补助项目

（1）建设任务：对2021年6-12月份无村级光伏电站的行政村脱贫弱劳动力公益岗位进行补助，其中2021年6-9月份，有符合条件的脱贫弱劳动力及监测户公益岗位2653人，每人每月补助200元；2021年10-12月份，有符合条件的脱贫弱劳动力及监测户公益岗位保洁员891人，每人每月补助600元，疫情防控宣传员1805人，每人每月补助100元。

（2）资金安排：计划使用资金426.77万元，其中：中央资金212.24万元、省级资金214.53万元。

（3）时间进度：计划开始时间2021年6月，完成时间2021年11月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：为脱贫户提供公益岗位2653个，让脱贫户参与村相应公益岗位劳动，充分就业，改善人居环境，进一步提高脱贫人口的获得感和满意度。

（5）责任单位：睢县乡村振兴局、睢县卫健委。

16.2021年睢县小额信贷贴息项目

（1）建设任务：为建档立卡脱贫户实施小额贷款贴息，财政按银行同期基准利率对脱贫户小贷贷款进行财政全额贴息。

（2）资金安排：计划使用资金739.04万元，其中：中央资金739.04万元。

（3）时间进度：计划开始时间2021年3月，完成时间2021年11月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目实施完成后，受益脱贫户4275户。切实解决有发展能力的建档立卡脱贫户发展产业缺资金问题，减轻脱贫家庭还息压力，助其发展种植、养殖和加工等脱贫产业，增加脱贫家庭收入，巩固脱贫成果，提高群众满意度。

（5）责任单位：睢县金融办。

17.2021年睢县雨露计划项目

（1）建设任务：为全县符合条件的建档立卡脱贫户职业教育学生进行补助，每人每学期资助1500元。对符合条件的建档立卡脱贫户短期技能培训进行补助，每人每期资助2000元。

（2）资金安排：计划使用资金550.25万元，其中：中央资金550.25万元。

（3）时间进度：计划开始时间2021年3月，完成时间2021年9月，完成验收时间2021年10月。

（4）绩效目标：项目实施后，有效提升3693人脱贫人口就业能力，助力精准扶贫，增加脱贫家庭收入，进一步提高脱贫人口的获得感和满意度。

（5）责任单位：睢县乡村振兴局。

18.2021年睢县产业配套机井和道路项目

（1）建设任务：涧岗乡、董店乡49个村，新打机井1232眼，老井维修668眼、井台1900套、安装配套井堡1900套，新修田间路43378米，铺设低压电缆773.16千米，配套安装水泵1300台、计量设备1300套、井堡1300座等。

（2）资金安排：计划使用资金8988.4万元，其中：中央资金4917.3万元、市级资金1071.1万元、县级资金3000万元。

（3）时间进度：计划完成招投标时间2021年6月，开工时间2021年6月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，产权归村集体所有，受益2780户7491人，进一步完善产业配套设施，方便农业生产灌溉和生产运输，产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。

（5）责任单位：睢县农业农村局。

19.2021年睢县尤吉屯乡农田产业配套项目

（1）建设任务：产业配套道路6532米，排水沟硬化4631米，路肩配套工程5781米。

（2）资金安排：项目总投资2650万元，计划使用统筹整合资金1500万元，其中：省级资金1500万元。

（3）时间进度：计划开工时间2021年8月，完工时间2021年10月，完成验收时间2021年11月。

（4）绩效目标：项目招标采取公开招标方式。项目实施完成后，产权归村集体所有，进一步完善农业产业配套设施，方便农业产业生产灌溉和生产运输，农业产业配套设施明显改善，为村产业发展提供环境支持，促进农村经济发展，进一步提升群众幸福感、获得感。

（5）责任单位：睢县交通局。

（三）其他类项目

2021年其他类项目计划安排1个，预计投资167.13万元，其中中央资金167.13万元。

1.2021年睢县项目管理费

（1）建设任务：项目勘测设计、造价和监理等项目管理费用。

（2）资金安排：计划使用资金167.13万元，其中：中央资金167.13万元。

（3）时间进度：计划开始时间2021年3月，完成时间2021年11月。

（4）绩效目标：对统筹整合资金项目进行项目勘测设计、造价和监理等，确保工程质量，发挥工程最大效益。

（5）责任单位：睢县脱贫攻坚指挥部办公室

三、采取措施

（一）加强组织领导。稳定实现“两不愁三保障”、可持续脱贫、防返贫和巩固 拓展脱贫成果是我县2021年脱贫攻坚的首要工作任务。我县将继续坚定不移地把脱贫攻坚作为重点工作，将脱贫攻坚工作纳入政府目标管理，建立完善的目标管理体系，强化脱贫攻坚工作目标管理，认真落实奖惩，形成一级抓一级、层层抓落实的目标管理体系。

（二）严格资金项目使用。严格按照《河南省脱贫攻坚领导小组办公室关于做好2021年中央、省级财政专项扶贫资金和项目安排的通知》（豫脱贫办〔2020〕63号）等文件精神和上级要求，认真开展资金项目工作，立足2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果目标任务及防返贫巩固脱贫成效需要，合理测算2021年资金规模，严格资金使用要求，全面优化财政涉农资金使用机制，确保资金使用精准度和效益，提高了涉农资金配置效率和使用效益。

（三）强化项目推进机制。一是明确责任，细化分工。进一步加强资金使用管理，按照项目库、项目管理等有关制度要求，严格扶贫项目“报、核、论、定、批”程序，推进扶贫资金项目建设。二是实行“一清单四机制”项目推进机制。项目批复实施主体对整个项目建设的全流程负责，并围绕扶贫项目交办清单细化责任，强力推进项目建设和资金支出进度，落实督查、整改、约谈、问责四项机制，县委、县政府督查室和指挥部督查巡查组对项目建设情况跟踪问效，追究责任。三是实行项目台账管理。把项目建设内容、投资金额、工程进度、支出进度、完成时限、责任领导、责任单位、责任人等逐一细化，实行“对标”、“对账”、对时、“对人”、倒逼措施、倒逼进度、倒逼落实，严要求、高标准、高质量，强力推进项目建设进度。四是坚持严查细管。为进一步提升项目建设水平，在项目建设和管理中全面推行“六制”，即项目内容和资金公示制、项目招投标制、项目工程监理制、项目验收考评制、县级报账制、责任追究制。通过“六制”落实，严格管理，狠抓工程质量和施工进度，确保我县脱贫攻坚项目效益的充分发挥。

（四）建立常态化的资金监督检查机制。审计与财政部门要发挥合力，按照部门责任分工对扶贫资金管理使用情况开展全方位、全过程、常态化的审计监督和财政专项检查。县财政部门要按照“资金一笔一笔审核”和“扶贫资金零差错”的要求，加强对扶贫资金审查和监督。村级脱贫责任组要深度参与扶贫资金监督管理。村级脱贫责任组要发挥就近就地监管优势，对本村项目实施、资金使用、项目验收、项目报账、公示公告等进行实时监督。对不按规定使用管理扶贫资金、项目建设偷工减料、降低建设标准等违规违纪行为，村脱贫责任组及其成员要及时纠正、制止，必要时及时向县级以上（含县级）财政、扶贫、审计部门报告。

（五）培育特色产业，巩固拓展脱贫成果。将产业扶贫作为巩固脱贫成果的主攻方向和重要措施，进一步加大项目资金投入，注重发展长效扶贫产业，着力解决产销脱节、风险保障不足等问题，提高贫困人口参与度和直接受益水平。继续坚持“南笋北椒中果蔬”产业扶贫思路，探索多种产业带贫模式，为进一步提升产业带贫实效，通过龙头产业带贫、到户产业扶持、落实产业奖补、入股保底分红、村集体收益二次分配、特色产业就业增收、致富能人带贫等多种产业脱贫模式，促进贫困群众持续增收防返贫。

（六）创新保兜底防返贫长效机制。强化兜底保障，找准致富产业，激发贫困群众创业斗志，志智双扶，奋发脱贫新作为。完善农村最低生活保障制度，对无法依靠产业扶持和转移就业脱贫的贫困群众实行政策性兜底保障，筑牢返贫防线。

（七）与乡村振兴有效衔接。脱贫攻坚是乡村振兴的先决前提，乡村振兴为脱贫攻坚提供后续保障，2021年是“十四五”规划第一年，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴有效衔接，从项目规划入手，壮大乡村特色产业，因地制宜支持产业发展、就业创业、村基础设施和农村公共服务建设等，做好产业融合发展，发展现代农业、全方位、多维度地统筹布局、逐步促进一二三产业融合发展，增强农村发展内生能力。

（八）工作超前，及早主动。在脱贫攻坚项目安排上突出早准备、早规划、早招标、早施工、早完成，坚持高起点规划、高标准建设、高效益开发，精心组织，及早实施。一是早定边划界，定点定位；二是早规划，聘请具有规划资质的单位，立足实际、广听民意、吃透实情，周密论证，提前做好项目规划；三是早招标，项目批复后，项目业主严格按照项目招投标程序和要求，立即开展招标工作；四是早施工，项目招投标完成后，业主与中标单位签订工程施工合同，按照施工节点，合理安排，尽快施工，及早发挥项目投资效益。

（九）严格执行扶贫资金项目公告公示制度。严格按照扶贫资金项目公告公示制度，认真落实“两个一律”公开的工作要求，及时在县政府门户网站公开各项财政扶贫资金安排分配结果、扶贫项目安排计划和扶贫项目资金相关政策制度，督促指导有关部门和乡村落实资金项目公告公示制度，接受社会和群众监督。

（十）实现全面防返贫。通过项目实施，把资金重点用于培育和壮大特色优势产业，兼顾必要的小型公益性生产生活设施建设和提高农村低收入人口自我发展能力、抵御风险能力等方面，坚持大力发展脱贫产业，全面促进就业，进一步拓宽贫困群众的增收渠道，激发贫困人口自我发展的内生动力，夯实贫困人口稳定脱贫基础，壮大村集体经济，与乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，切实做到稳增收、不返贫。

附件：1.睢县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目计划汇总表

2.睢县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目计划明细表

附件1:

睢县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划汇总表

| 序号 | 项目名称 | 资金总额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | 42635.59 |  |
| 一 | 农村基础设施建设 | 19876.45 |  |
| 1 | 2021年睢县道路和桥梁建设项目 | 5000.00 |  |
| 2 | 2021年睢县农村村组道路建设项目 | 1311.37 |  |
| 3 | 2021年睢县农村饮水安全巩固提升项目 | 1500.00 |  |
| 4 | 2021年睢县乡村小型污水处理项目 | 3000.00 |  |
| 5 | 2021年睢县危房改造项目 | 500.00 |  |
| 6 | 2021年睢县巩固脱贫成果和乡村振兴基础设施建设项目 | 5055.47 |  |
| 7 | 2021年睢县农村基础设施建设项目 | 1072.00 |  |
| 8 | 2021年睢县扶贫车间基础配套项目 | 187.00 |  |
| 9 | 2021年睢县农田水利补源除涝项目 | 879.01 |  |
| 10 | 2021年睢县农田建设地埋低压电缆项目 | 1371.60 |  |
| 二 | 产业发展 | 22592.01 |  |
| 1 | 2021年睢县河集乡吴庄村辣椒加工厂房及配套设施项目 | 598.00 |  |
| 2 | 2021年睢县城郊乡襄玉园蛋液加工车间项目 | 1000.00 |  |
| 3 | 2021年睢县董店乡皇台村高效农业云瓜园产业项目 | 880.00 |  |
| 4 | 2021年睢县河堤乡李环溪村大棚和烘干车间建设项目 | 680.00 |  |
| 5 | 2021年睢县城关镇周庄村西甜瓜产业园建设项目 | 630.00 |  |
| 6 | 2021年睢县尚屯镇回示村西甜瓜产业园建设项目 | 1000.00 |  |
| 7 | 2021年睢县周堂镇黄堂村西甜瓜产业园建设项目 | 1000.00 |  |
| 8 | 2021年睢县周堂镇齐庄村现代农业科技示范园建设项目 | 1000.00 |  |
| 9 | 2021年睢县河堤乡党李村糯玉米加工生产厂房及冷库、保鲜库项目 | 810.00 |  |
| 10 | 2021年睢县孙聚寨乡滑楼村中药材深加工项目 | 128.40 |  |
| 11 | 2021年睢县孙聚寨乡百草园产业实验区农业物联网项目 | 200.00 |  |
| 12 | 2021年睢县巩尤吉屯乡黄庄村种植大棚建设项目 | 20.00 |  |
| 13 | 2021年睢县特色种植辣椒芦笋产业类项目 | 870.15 |  |
| 14 | 2021年睢县务工补助项目 | 1571.00 |  |
| 15 | 2021年睢县脱贫弱劳动力公益岗位补助项目 | 426.77 |  |
| 16 | 2021年睢县小额信贷贴息项目 | 739.04 |  |
| 17 | 2021年睢县雨露计划项目 | 550.25 |  |
| 18 | 2021年睢县产业配套机井和道路项目 | 8988.40 |  |
| 19 | 2021年睢县尤吉屯乡农田产业配套项目 | 1500.00 |  |
| 三 | 其他 | 167.13 |  |
| 1 | 2021年睢县项目管理费 | 167.13 |  |