睢县城郊乡派出所建设项目

施工招标文件

项目编号：SXJY-GC-2019-061号

招 标 人：睢县公安局

招标代理：中鼎景宏工程管理有限公司

日     期：二零一九年十月

目  录

第一卷	3

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

1、总则	17

2、招标文件	19

3、投标文件	20

4、投标	23

5、开标	23

6、评标	24

7、合同授予	24

8、重新招标和不再招标	25

9、纪律和监督	25

10、需要补充的其他内容	26

第三章 评标办法	29

1、评标方法	32

2、评审标准	32

3、评标程序	33

第四章  合同条款及格式	35

第一部分 合同协议书	35

第二部分 通用合同条款	38

第三部分 专用合同条款	38

第五章  工程量清单	71

1.工程量清单编制说明	71

2.投标报价说明	71

3.工程量清单（另附）	71

第六章  图纸（另 附）	72

第三卷	72

第七章  技术标准和要求	72

第四卷	73

第八章  投标文件格式	73

一、投标函及投标函附录	75

二、法定代表人身份证明	77

三、授权委托书	78

四、投标保证金	79

五、已标价工程量清单	80

六、施工组织设计	81

七、项目管理机构	86

八、资格审查资料	90

九、其他材料	95

# 第一卷

## 第一章 招标公告

睢县城郊乡派出所建设项目招标公告

一、招标条件

本招标项目为睢县城郊乡派出所建设项目，招标人为睢县公安局，建设资金为中央投资及地方自筹，已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工、监理进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目编号：SXJY-GC-2019-061号

2.2建设地点：睢县城郊乡金庄村

2.3建设内容：本工程主要内容为睢县城郊乡派出所办公楼、后勤用房及窗口用房的建设等，总投资约700万元，建筑面积约2731平方米。

2.4标段划分及招标范围：本项目共分两个标段，施工标段和监理标段，招标范围如下：

施工标段：施工图纸及工程量清单中所包含的全部内容

监理标段：施工及保修阶段的全过程监理

2.5计划工期：360日历天

2.6 质量要求：符合国家质量验收合格标准

三、投标人资格要求

3.1投标人须在中华人民共和国境内注册并具备独立法人资格，且持有有效的营业执照；

3.2本次招标资质要求如下：

施工标段：投标人须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，持有有效的安全生产许可证，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（不含临时，在投标单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书B类（在有效期内），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，还需提供投标人与其签订的劳动合同及近六个月本单位为其缴纳的养老保险证明（需提供社保部门提供的网络查询页面并加盖社保部门公章，社保部门未提供网络查询服务的需由社保部门出具证明）。

监理标段：投标人须具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质，其中，投标人拟派项目总监须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师（在投标单位注册），且担任其他在施建设工程项目的项目总监不多于两个，还需提供投标人与其签订的劳动合同及近六个月本单位为其缴纳的养老保险证明（需提供社保部门提供的网络查询页面并加盖社保部门公章，社保部门未提供网络查询服务的需由社保部门出具证明）。

3.3 业绩要求（适用于施工标段）：

3.3.1 企业业绩要求：自2016年1月1日以来（以施工合同签订的时间为准）承接过建筑面积3000平方米及以上的建筑工程1项。

项目经理业绩要求：自2016年1月1日以来（以竣工验收的时间为准）作为项目经理完成过建筑面积3000平方米及以上的建筑工程1项。

3.3.2 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、合同协议书、中标公告网页截图、竣工验收报告（项目经理业绩提供），企业业绩与项目经理业绩可以重复使用。

3.4 财务要求：企业财务没有处于被接管、冻结、破产状态，提供2016年、2017年、2018年经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告。（成立年限不足的，提供自注册年度后经审计的的财务审计报告）

3.5信誉要求：企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内企业未发生骗取中标或者严重违约以及发生安全生产事故、重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；最近三年无诉讼被执行案件、没有被行政主管部门列入黑名单。（自行承诺，格式自拟）

3.6 其他要求：

3.6.1对参与投标的单位，须出具自行承诺的“近三年以来企业、法定代表人、拟派项目经理/项目总监、授权委托人无行贿犯罪的承诺书”；（自行承诺，格式自拟）

3.6.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】；

3.6.3对列入失信惩戒对象或失信被执行人记录名单或政府采购严重违法失信行为记录的投标人，拒绝参与本项目投标活动。查询渠道：①通过“信用中国”网站“失信惩戒对象查询”查询企业；②通过“信用中国”网站“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、项目经理/项目总监；③通过“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录”，投标时提供招标公告发布后的查询网页；

3.7 本次招标不接受联合体投标。

四、投标报名、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，登录睢县公共资源交易中心网站（http://www.sxggzy.cn）内网办公登录模块，请使用企业数字证书（key）进入网站用户界面进行网上报名并下载招标文件。

4.2报名及招标文件下载时间：2019年11月12日至 2019年11月18日17:30止。

4.3招标文件售价：200元/份，图纸：300元/份（开标前由代理公司现场统一收取）

请在规定时间内报名，超过时间将停止报名。

特别提醒：

（一）投标报名

1.在睢县公共资源交易中心进行开标、评标的项目均是在睢县公共资源交易电子化交易系统（以下简称“电子化交易系统”）中运行的电子化交易项目。所有项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。中心网站：http://www.sxggzy.cn/

2.潜在投标人、供应商（以下简称投标人）在报名前需先在睢县公共资源交易投标人（供应商）诚信库中注册。注册成功后到中心综合股审核、办理CA证书（具体步骤详见中心2019年3月30日会员入库公告），然后通过CA证书登录电子化交易系统进行报名。（注：已经办理过CA证书并在有效期内的潜在投标人无需再次办理CA证书）

3.投标人应充分考虑诚信库注册、CA证书办理所需时间，由此造成时间延误，造成无法报名的情况，由投标人自行承担责任。

（二）招标文件的获取

1.进入中心交易的建设工程、政府采购项目均为电子招标文件，投标人报名后自行在网上进行下载。

2. 获取招标文件后，投标企业在“组件下载”中下载投标文件制作工具，使用投标文件制作工具制作电子投标文件。

五、投标文件的递交

5.1本项目为全流程电子化交易项目。投标人须要注册会员、网上报名、下载招标文件、缴纳保证金、绑定保证金、制作并上传电子投标文件等，开标当天按照招标公告和招标文件的要求携带纸质投标文件和公司相关 CA 证书进行投标。

5.2电子投标文件上传截止时间和纸质投标文件递交截止时间为：2019年12月3日09时00分（同开标时间）。

5.3电子投标文件须在投标截止时间前登录睢县公共资源交易中心系统加密上传；与电子投标文件一致的纸质投标文件须在投标截止时间前递交至睢县公共资源交易中心第一开标室（同开标地点）；

5.4电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理，责任由投标人自行承担。

5.5投标人应携带 CA 按时参加开标会议，按开标程序现场解密投标文件。

5.6本项目评标过程中，评标委员以电子投标文件为依据评标。如因系统异常或其他情况无法正常完成评标时，评标委员将会以纸质投标文件为依据评标。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《睢县公共资源交易中心网》上同时发布。

七、联系方式

招标人：睢县公安局

地址：睢县凤城大道西段

联系人：赵先生

联系电话：15503858777

代理机构：中鼎景宏工程管理有限公司

地    址：郑州高新区创业中心1号楼d区402室

联 系 人：张女士

联系电话：0371-67919603

邮政编码：450000

监督单位：睢县住房和城乡建设局招标办

监督电话：0370-6027900

2019年11月11日

## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：睢县公安局 地址：睢县凤城大道西段 联系人：赵先生 联系电话：15503858777 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构：中鼎景宏工程管理有限公司 地 址：郑州高新区创业中心1号楼d区402室 联 系 人：张女士 联系电话：0371-67919603 |
| 1.1.4 | 项目名称及标段名称 | 睢县城郊乡派出所建设项目施工标段 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 睢县城郊乡金庄村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央投资及地方自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸及工程量清单中所包含的全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 360日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家质量验收合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 1.投标人须在中华人民共和国境内注册并具备独立法人资格，且持有有效的营业执照； 2.本次招标资质要求如下： 施工标段：投标人须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，持有有效的安全生产许可证，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（不含临时，在投标单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书B类（在有效期内），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，还需提供投标人与其签订的劳动合同及近六个月本单位为其缴纳的养老保险证明（需提供社保部门提供的网络查询页面并加盖社保部门公章，社保部门未提供网络查询服务的需由社保部门出具证明）。 3.业绩要求（适用于施工标段）： 3.1 企业业绩要求：自2016年1月1日以来（以施工合同签订的时间为准）承接过建筑面积3000平方米及以上的建筑工程1项。 项目经理业绩要求：自2016年1月1日以来（以竣工验收的时间为准）作为项目经理完成过建筑面积3000平方米及以上的建筑工程1项。 3.2 业绩证明材料：须同时提供中标通知书、合同协议书、中标公告网页截图、竣工验收报告（项目经理业绩提供），企业业绩与项目经理业绩可以重复使用。 4.财务要求：企业财务没有处于被接管、冻结、破产状态，提供2016年、2017年、2018年经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告。（成立年限不足的，提供自注册年度后经审计的的财务审计报告） 5.信誉要求：企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内企业未发生骗取中标或者严重违约以及发生安全生产事故、重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；最近三年无诉讼被执行案件、没有被行政主管部门列入黑名单。（自行承诺，格式自拟） 6.其他要求： 6.1对参与投标的单位，须出具自行承诺的“近三年以来企业、法定代表人、拟派项目经理、授权委托人无行贿犯罪的承诺书”；（自行承诺，格式自拟） 6.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】； 6.3对列入失信惩戒对象或失信被执行人记录名单或政府采购严重违法失信行为记录的投标人，拒绝参与本项目投标活动。查询渠道：①通过“信用中国”网站“失信惩戒对象查询”查询企业；②通过“信用中国”网站“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、项目经理；③通过“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录”，投标时提供招标公告发布后的查询网页； 7.本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织现场踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 的截止时间 | 投标文件递交截止时间17日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面 澄清的时间 | 投标文件递交截止时间15日前在相关网站上发布澄清公告 |
| 1.11 | 分包 | 不允许分包主体工程、关键性工作 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 修改、补充文件、答疑纪要、图纸等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年12月3日上午 9:00分整（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到响应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到响应修改文件后24小时内 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 在投标人提交投标文件截止之日起60日历天内 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金缴纳须知 1、投标保证金递交截止时间及金额： 截止时间：2019年12月2日17:30分。 缴纳金额：壹拾万元整（￥100000.00元整） 2、投标保证金的递交方式： 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账形式缴纳（不支持结算卡支付）。账户必须是睢县公共资源交易投标人或供应商诚信库中录入的单位基本账户。不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 3、投标保证金缴纳流程： 登录http://sxggzy.cn:7001/ggzy/系统，桌面找到“网上报名”→点击进去找到项目，在项目后面点击“参与投标”→进入之后点击系统导航栏下面的“网上报名”进行报名→报名完成后点击系统导航栏下面的“费用缴纳指南及注意事项”获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；→缴纳保证金后在系统导航栏下面找到“费用缴纳查询”进行保证金查询→最后在系统导航栏下面找到“保证金绑定”进行保证金绑定。 注：A.投标人应在保证金递交时间截止前完成以上操作。投标人应充分考虑人为操作和异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题，导致投标人无法正常投标的，其后果由投标人自行承担。 B. 缴纳保证金后在系统中查询不到无法绑定的情况，投标人可自行查看（1）核对银行打款单上账号是否与系统诚信库中所注册银行账号一致；（2）查看打款金额与账号是否与保证金缴纳说明单一致；（3）查询保证金时，不显示公司银行账号信息：检查备案信息中的公司银行信息状态是否生效，如果状态为变更银行信息须审核，需点击变更完成-提交；（4）查询不到汇款信息，检查日期是否在查询范围，点击下闲置中选项。 4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“睢县公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 5、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 6、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 7、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)两家或两家以上供应商缴纳到同一账号； (3)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 8、保证金缴纳绑定获取方法： 登录全国公共资源交易平台（河南省●睢县）系统-资料下载-《投标人注册（使用）手册》。 二、投标保证金其他注意事项 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。基本户备案流程：工程建设项目的投标人登录注册网址：http://sxggzy.cn:7001/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”（详见中心官网-资料下载-投标人注册（使用）手册），填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 3.已到帐但未绑定成功的保证金的退还 投标人缴纳的保证金已到中心账户，但未成功绑定的，可通过电子化交易系统自行申请退款。 注：未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由交易中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务科核对后，通过中心交易平台退还给投标人。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到睢县公共资源交易中心二楼财务室办理退款手续（0370-3116320），携带手续清单见中心动态2016年12月29日公告。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 的年份要求 | 2016年、2017年、2018年财务审计报告 （新成立企业不足3年的按已有年份计算） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 三年，指2016年1月1日以来 （新成立企业不足3年的按已有年份计算） |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 三年，指2016年1月1日以来 （新成立企业不足3年的按已有年份计算） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章 要求 | 1、电子投标文件 （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的 CA 印章。若有委托代理人，且委托代理人没有 CA 锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 注：签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应位置。 纸质投标文件应按要求盖投标人公章，由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。副本内容可以为正本内容的完全复印件。 投标文件中提供的证明材料：本项目采用电子评标，电子投标文件中所附相关证书或证明材料为原件的扫描件，并加盖投标单位的 CA 印章。纸质投标文件附相关证书或证明材料的复印件、打印件、截图并加盖单位公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | （1）加密电子投标文件1份（投标截止时间前，在睢县公共资源交易网会员系统指定位置上传） （2）电子版一份（包括由投标文件制作工具生成的文件夹全部内容的电子文档，U盘拷贝）。 （3）纸质投标文件：正本壹份，副本贰份。副本可是正本的完全复印件，签字盖章须遵守投标人须知前附表3.7.3项规定。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，投标文件须编制详细目录。书脊处标明投标单位名称、项目名称、标段名称。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标记 | 纸质投标文件：正、副本应一起密封包装 电子版文件：单独密封 注：以上内容均需在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 标明正（副）本、电子版 投标人名称： 投标人地址： （项目名称、标段名称）投标文件/电子版 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 各投标人应在投标截止时间前上传电子投标文件到系统指定位置，请在上传时认真检查文件是否完整正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间联系睢县公共资源交易中心，电话0370-3116320。 现场递交电子投标文件电子文档U盘和纸质投标文件，应在投标截止时间前递交到以下地点：睢县公共资源交易中心第一开标室（湖东路与锦绣大道交叉口向北200米路东，北楼2楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 1.招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。 2.投标人须在规定的时间内完成解密。 3.开标程序 本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人分别对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。 （1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件； （2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息； （3）宣布开标纪律； （4）密封情况检查； （5）电子投标文件解密； （6）唱标； （7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 评标专家确定方式：从河南省综合评标专家库中通过随机抽取5人。 |
| 7.1 | 是否授权评委会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函 履约担保的金额：合同价的10% |
| 10 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 招标控制价 | 1.施工标段招标控制价为人民币6980000.00元，其中规费：186237.42元，增值税：601141.12元，安全文明施工措施费：156237.30元。 2.招标控制价是招标人控制招标工程造价的最高限价，投标报价高于招标控制价的视为无效报价，将否决其投标。 |
| 10.2 | 中标候选人公示媒介 | 招标人将中标人的情况在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《睢县公共资源交易中心网》上予以公示，公示期为3日。 |
| 10.3 | 电子化招标投标 注意事项 | 一、投标文件的制作、签章、上传 1.电子化交易项目投标文件是投标人通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标文件是投标人通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。电子化投标文件制作教材，请通过CA证书登录睢县公共资源电子化交易系统在“组件下载”中查看。 2.投标人需应仔细阅读操作手册，保证投标文件中相关资料原件的扫描件清晰可辨。因投标人原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。 3.电子化投标文件的签章 （1）投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 （2）招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 4.电子化投标文件的格式及上传投标 （1）投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·睢县）》公共资源交易系统，在“组件下载”栏目下载“投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。同时确保PDF阅读器、Word2007、北京CA驱动已经下载安装。投标人制作生成的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司 xxx号.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（文件格式为：xxx公司_ xxx号.bin）。制作好的投标文件一个标段对应生成一个文件包,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。投标人应及时查看CA证书信息是否过期，从招标文件下载至开标（电子投标文件的解密）整个周期，投标人CA证书不得更换、变更、延期等（包括不能办理延期、变更、更换、丢失补锁、损坏补锁等），否则会造成开标现场无法解密，对此投标人后果自负。 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。 （2）投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。投标人应将电子化投标文件的主文件在投标截止时间前成功上传至睢县公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接受。 二、项目开标、投标解密、唱标、评标 1.电子化投标文件解密 （1）电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间之前提交至《全国公共资源交易平台（河南省·睢县）》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。 （2）电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。 （3）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，请投标人使用CA证书登陆交易平台，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。投标人的解密时间为开标开始后，待所有投标人全部解密完成后，再由招标代理机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 如投标人携带CA证书至现场参加开标的，首先应按照招标代理机构指引，使用投标人CA证书对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由招标代理机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 2.电子化投标文件异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常的情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由交易平台技术人员进行问题排查。 （2）经排查后，因投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，因电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门提出申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 （4）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密文件进行唱标。 投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 3.唱标结果的质疑 开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。唱标时投标人如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后向中介服务机构进行质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下接受投标人的质疑并做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 4.评标依据。 投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件及纸质投标文件（根据招标文件要求）。 采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行（视情况）。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。 |

### 1、总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标代理服务费由中标人承担。中标人参照国家计委计价格【2002】1980号文、发改价格[2011]534号文及发改办价格【2003】857号文件规定的收费标准，在领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不再统一组织现场踏勘。投标人可自行组织对工程现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，招标人予以支持。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1招标人不再统一组织投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人及时澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

本工程不允许偏离。

### 2、招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 日前在招标公告发布的同一媒介发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内通知招标人，确认己收到该修改。

#### 2.4招标文件的解释

招标文件最终解释权归招标人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规；在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。

### 3、投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）其他材料。

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，投标报价方式为清单报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3 本工程的投标报价编制应充分考虑与施工图纸对应的工程量清单、招标文件以及补充（答疑）文件，投标人应充分考虑工程施工期间各类建材的市场风险和国家政策调整等风险，结合市场和企业自身情况，按照本招标文件的要求，依据《建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2016）》及其省、市有关造价文件的规定，自主报价，但不得低于本企业成本。

3.2.4 工程所需主要材料报价单独列表，主要材料价格招标人提供有暂定价按暂定价，未指定的材料价格在参考当地最新公布的材料基准价及充分考虑当地材料市场价格的基础上自主报价并考虑风险系数且在投标文件中进行明确，风险系数范围内由投标人承担。缺项价格按市场中档价格或招标人要求计算。

3.2.5 投标人在投标报价时不得单方修改招标人提供的工程量清单。投标人对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。投标文件中所附的已标价工程量清单必须按要求加盖造价员或造价工程师专用章并签字确认。

规费、税金（增值税）、安全文明施工措施费（含扬尘污染防治费等）属于不可竞争费用，投标报价应按国家及河南省、商丘市现行规范计取，不参与商务标评分。投标报价中包括不可竞争费用，对未按规定计取的投标人，其投标报价按低于成本处理。

3.2.6 投标报价中应包括施工、设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.2.7 投标人应在有相应资质人员编制的报价书中列出所有工程项目的单价和总价，对于投标人没有填写单价和总价的工程项目，在合同执行时招标人将不予支付，并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

3.2.8 投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择报价。如果投标人对某项报价进行保留或未计，均被认为已含在总报价内。

3.2.9 如报价表中的单价乘以数量不等于总价时，以单价为准修正总价；总价文字表示的数据与数字表示的数据不一致时，以文字表示为准。

3.2.10 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制。施工单位应对周边环境采取保护措施。任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3）不按规定缴纳招标代理服务费的；

(4）投标人在投标文件中提供虚假资料。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

#### 3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。允许投标单位的投标文件字体、目录、排版顺序等非实质性问题偏离，不作为废标项。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件正、副本应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章（红章）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”和“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。当正本和副本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，纸张大小以A4为标准，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4、投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5、开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

主持人按下列程序进行开标：

1.招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。

2.投标人须在规定的时间内完成解密。

3.开标程序

本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人分别对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）进入开标倒计时时宣布开标人、监标人等有关信息；

（3）宣布开标纪律；

（4）密封情况检查；

（5）电子投标文件解密；

（6）唱标；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

### 6、评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7、合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8、重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9、纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日

时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

# （项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

附表二：问题的澄清、说明或补正

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年       月       日

## 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 不接受 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 投标人须具有有效安全生产许可证 |
|  |  | 项目经理要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合或优于第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合或优于第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
|  |  | 投标价格 | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.1款载明的招标控制价。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 投标报价：50分 施工组织设计：35分 其他因素：15分 |
| 2.2.2 | 评标基准值计算方法 | 1.有效投标人的投标报价在招标控制价的95%（含95%）—100%（含100%）之间的参与计算评标基准价，否则有效投标报价不参与评标基准价的计算，但是参与投标报价得分的评审； 2.当参与评标基准价计算的有效投标报价≤2个时，以招标控制价的98%作为评标基准价 当参与评标基准价计算的有效投标报价﹥2个时，评标基准价=招标控制价×k+参与计算评标基准价的有效投标报价的算术平均值×(1-k) K为招标控制价权重系数，K的取值范围为0.3≤K≤0.5，K值在取值区间内间隔为0.1，在开标现场随机抽取。 3.上述招标控制价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含：规费、安全文明施工措施费、增值税。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价，偏差率不足1%时，按比例计算。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 投标报价 （50分） | 投标报价得分 （35分） | 1.以评标基准值为基准，投标人的评标报价与评标基准值相等者得基本分33分，投标人的评标报价高于评标基准值的，按每高于评标基准值1%扣1分的比例在33分基础上进行扣分，最高扣3分；投标人的评标报价低于评标基准值的，按每低于评标基准值1%加1分的比例在33分的基础上进行加分，最多加2分；投标人的评标报价低于评标基准值的98%（不含98%）以下的，超出部分按每再低1%扣1分的比例在满分35分的基础上扣分，最高扣5分。 2.备注：参与投标报价为扣除规费、安全文明施工措施费、增值税后的投标报价。 |
|  |  | 分部分项工程项目清单单价评审（5分） | 评委根据工程情况，选定10项清单项目。 综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。 投标人报价在综合单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）的，每项得0.5分；在综合单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。满分共计5分。超出该范围的不得分。 |
|  |  | 主要材料单价的评审（5分） | 评委根据工程情况，选定10项主要材料。 主要材料单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值。 当投标人报价在材料单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）每项0.5分，在材料单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。超出该范围的不得分。材料单价与综合单价组成中价格不一致时该项为0分。 |
|  |  | 措施项目费的评审（不含安全文明措施费）（5分） | 1.措施项目基准值=各投标人所报措施项目费的算术平均值。 2.投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。 |
| 2.2.4（2） | 施工组织设计（35分） | 内容完整性 | 主要内容具有完整性，符合招标文件要求 （0～2分） |
|  |  | 主要施工方案 与技术措施 | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议；（0～4分） |
|  |  | 质量管理体系 与保证措施 | 有质量管理体系与保障措施，质量管理体系与保障措施措施合理、可行、详实、得力，经专家小组横向比较进行评分；（0～3分） |
|  |  | 工期保证措施 | 工期保证措施合理且具有针对性；（0～3分） |
|  |  | 安全、文明、环保 管理措施 | 有安全管理体系和保证措施且安全保证体系合理完整、安全管理制度严谨可行，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定，施工现场扬尘治理措施合理可行，有防治方案；（0～3分） |
|  |  | 施工总平面布置图 | 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文件施工要求，材料堆放有序。有施工总平面布置图且平面布置合理，内容齐全，切实可行；（0～3分） |
|  |  | 施工进度表与网络计划图 | 施工进度表编制完整详细，网络计划图关键路线清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求；（0～3分） |
|  |  | 资源配备计划 | 机械设备配备合理、先进、满足安全技术规范和施工进度需要，主要材料配备及劳动力配备满足施工需要，调配投入计划合理、准确；（0～4分） |
|  |  | 技术创新的应用实施情况 | 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术情况（0～2分） |
|  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理 | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要；（0～2分） |
|  |  | 风险管理措施 | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力；（0～3分） |
|  |  | 合理化建议 | 有合理化建议且有利于保证本工程顺利实施、节约投资、保证工程质量并切实可行；（0～3分） |
| 以上各项如缺项，则相对应该项为0分 |
| 2.2.4（3） | 综合标 （15分） | 优惠承诺 （5分） | 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得3～5分，基本合理得1～3分。 |
|  |  | 履职尽责承诺（5分） | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。承诺完全可行得3～5分，承诺基本可行得1～3分。 |
|  |  | 综合评价 （5分） | 评委根据投标人的企业实力、施工水平、投标文件的制作及响应水平以及未量化的评标因素等进行综合评价。3～5分 |
| 注：1、评审中所有原件，需将原件的扫描件添加在电子投标文件中并加盖电子签章，要求清晰可辨，如投标人未上传或无法辨认，视为无评标办法中所要求的文件。 2、评标办法中要求的证书等相关证明文件，如证明文件原件为非中文版本，需同时提供中文翻译版本扫描上传，并加盖投标单位电子签章。 |

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

### 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）未按要求盖投标人公章、法定代表人或委托代理人签字的；

（3）未按规定填写及投标文件字迹模糊、辨认不清或内容不全者；

（4）投标人的投标报价超过招标人的招标控制价；

（5）投标文件不全且明显不符合技术规范技术标准要求的；

（6）投标文件中附有招标人不能接受的条件；

（7）未按规定交纳投标保证金的；

（8）投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

（9）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（10）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（11）其他未符合招标文件实质性要求的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C，所有评委计分结果的算术平均值，作为该投标人的最终得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章  合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：         睢县公安局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就       睢县城郊乡派出所建设项目施工   工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：    睢县城郊乡派出所建设项目施工

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：                         。

4.资金来源：                             。

5.工程内容：                                  。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：         详见招标文件的“招标范围”

#### 二、合同工期

计划开工日期：　　　年　　　月　　　日。

计划竣工日期：　　　年　　　月　　　日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合          标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）： 　　　  (¥ ：　 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                    。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：　　　 。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：             　　    地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                      账  号：

### 第二部分 通用合同条款

词语定义、适用范围和法规采用《建设工程施工合同范本》（GF-2017-0201）

### 第三部分 专用合同条款

（最终内容由招标人和中标人协商确定）

#### 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：         招标文件       。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                         ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工现场。

1.1.3.9 永久占地包括：        依据设计图纸确定             。

1.1.3.10 临时占地包括：    双方在履行合同过程中确定         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：         执行通用条款            。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：除通用条款外还应包括设计图纸要求的规范、标准图集。

# 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /       。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）补充条款；（2）招标文件；（3）专用条款及其附件；（4）合同协议书；（5）中标通知书（如果有）；（6）投标文件；（7）投标函及其附录（如果有）；（8）合同通用条款；（9）相关施工技术标准和规范要求；（10）图纸；（11）已标价工程量清单或预算书；（12）其他合同文件   。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  合同签订后3日内      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：          四套          ；

发包人向承包人提供图纸的内容：          施工图        。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：         施工方案         ；

承包人提供的文件的期限为：            开工前7日            ；

承包人提供的文件的数量为：              /                 ；

承包人提供的文件的形式为：             /                 ；

发包人审批承包人文件的期限：             /                。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：               /                  。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：        项目所在地发包人项目部     ；

发包人指定的接收人为：             /                   。

承包人接收文件的地点：    项目所在地承包人项目部       ；

承包人指定的接收人为：          承包方项目经理         。

监理人接收文件的地点：   项目所在地监理人项目部        ；

监理人指定的接收人为：            监理工程师        。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：            服从甲方管理            。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 施工范围线以内为场内交通，施工范围线以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人未经发包人允许或同意，不得使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传   。

# 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权外，承包人对于上述文件享有修改权和保护作品完整的权利  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人未经发包人允许或同意，不得使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传  。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    据实调整        。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  除以下事项外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发包人有关事宜  。

（1）发布暂停施工命令。

（2）同意组织竣工验收。

（3）签认工程进度拨款单和竣工付款证书。

（4）签发工程接收证书。

（5）签发缺陷责任终止证书。

（6）签发最终结清证书。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：    开工前10日历日内              。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  承包人在施工过程中用水、电可使用指定电源。水电计费依照发包人原水、电表计费，施工中用水、电及损耗费按现行施工用水用电价格由承包人承担，工程结束后由承包人与发包人进行结算。电讯通讯及施工人员住宿问题承包人自行解决。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：          /         。

发包人是否提供支付担保：         /                    。

发包人提供支付担保的形式：       /                      。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  完整的竣工资料、档案资料、结算资料等     。

承包人需要提交的竣工资料套数：           8套      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       承包人承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：      14天     。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质版七套和电子版一套。承包人有义务配合发包人完成工程资料的归档工作  。

（10）承包人应履行的其他义务：   按照投标文件承诺，做好与当地群众的协调工作；在发包人付款不到位的情况下，确保工程的连续施工，保证农民工工资发放。若不能兑现按照投标文件承诺处罚。工程事故随时上报，并在12小时内正确处理，减小影响面     。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         　　                 ；

身份证号：          　　　　　　　　    ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                       ；

建造师执业印章号：                         ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列事项必须经承包人同意，并加盖单位公章方为有效。

（1）于本工程相关的任何补充协议的签订。

（2）于本工程相关的任何劳务分包、采购合同、聘用合同的签订。

（3）同意涉及合同价款变化超过1万元或合同工期变化超过3天的变更指示。

（4）进度款支付申请。

（5）竣工验收。

（6）最终结算申请单。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   项目经理每月在施工现场不低于30天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  承包人无法提供项目经理正式有效的劳动合同，一经发现将对承包人做出合同工程款10%的罚金，承包人需承担项目经理应承担的一切责任；承包人未能提供为项目经理缴纳社会保险证明的，因此而产生的一切责任由承包人承担  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以伍仟元/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失         。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以壹万元/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失   。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以贰万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前3日  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以壹万元/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失      。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以伍仟元/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以贰仟元/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：      招标范围的全部内容        。

主体结构、关键性工作的范围：          招标范围内的工作                     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                             。

其他关于分包的约定：                                  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人移交施工现场之日起至颁发工程接收证书之日止。期间工程相关材料、设备、成品、半成造成的品损坏，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用（或）延误的工期    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：              提供       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：              。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定：对本工程的质量、进度、投资控制；施工现场协调；并负责监督现场安全生产管理          。

关于监理人的监理权限：           /           。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     /     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                 ；

职    务：                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                  ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  ；

关于监理人的其他约定：                       。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：             /           。

关于工程奖项的约定：          不约定              。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人在自检确认符合隐蔽条件后48小时书面通知监理人检查，通知中要明确隐蔽检查的内容、时间、地点，并附自检记录和必要的检查资料     。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：      执行通用条款         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    开工前提供施工场地治安管理计划       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）标准       。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：       /         。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  依照招标文件约定，招标文件无约定的执行通用条款      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：        合同签订后7天              。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7天    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7天内完成审核和批准或提出修改意见  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：      开工前7天       。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前5天      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    开工前5天          。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      开工前7天   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确定影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可 ；⑤以上情形工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误按合同价的万分之二/天处罚承包人    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    总额不超过合同价款的5%      。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       执行通用条款         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：            无        。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    无        。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  由监理人按照本工程需要确定，费用由承包人承担   。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：           承包人承担      。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       按有关规定执行    。

施工现场需要配备的试验设备：       按有关规定执行        。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定执行        。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：             执行通用条款       。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：          。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   /   。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   24小时        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   48小时        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无                              。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  执行通用条款    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /       ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：             /            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /                。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                               。

风险费用的计算方法：                                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：         。

双方约定合同价款的其他调整因素：

⑴经发包方认可的设计单位对设计图纸做出的设计变更或补充图纸；

⑵经发包方主管领导确认的发包人代表签证的工程量增减、工程变更及工程洽商；

⑶法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

⑷若合同价中包含暂定工程量部分，则按实际发生工程量据实结算调整。

⑸若合同价中包含暂定单价部分，则需发包方认价后，结算时予以调整。

⑹专业工程暂估价部份，据实调整。

⑺暂列金额部分，按实际发生进行调整。      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                   。

风险费用的计算方法：                                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：                      。

3、其他价格方式：                                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：工程地基出正负零付20%；工程主体完工验收合格后付20%；工程全部完工竣工决算后付57%；剩余3%留作质量保证金，该质量保证金按国家规定在本合同约定的缺陷责任期满后支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：              。

（2）发包人支付进度款的期限：                           。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：               。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：         。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： （1）承包人对工程进行自验，对存在问题进行整改。（2）承包人自验合格后，向监理人报送竣工验收报告，监理人在收到竣工验收报告后14天内完成初验审查，监理人审查后认为上不具备验收条件的，应通知承包人进行完善和整改承包人在完成监理通知的全部内容后，再次提交竣工验收报告。（3）监理人审查后认为具备竣工验收条件的，应将竣工验收报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审核完毕，并组织相关单位完成竣工验收。（4）竣工验收不合格的，监理人按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程进行返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。完成后按照程序重新进行验收。（5）竣工验收合格的，发包人组织进行移交，承包人做好配合工作 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：         执行通用条款     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    工程竣工验收结束后3日        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：             。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：           招标范围的全部内容                 。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                           。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：        颁发工程接受证书后14天内      。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  竣工验收合格，结算书经审计部门审核后28天   。

竣工结算申请单应包括的内容：   竣工验收合格资料、结算审核资料、工程移交证书、工程款支付申请表  。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：         45天   。

发包人完成竣工付款的期限：       45天            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：          。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：           。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 质保期从本项目经质量监督部门签发验收合格证之日起开始计算，依据承包人投标承诺约定期限。在此期间，凡因非人为情况发生的质量问题，由承包人负责免费进行维修      。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：       扣除质保金      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）    3  %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                            。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：         执行投标人承诺            。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时    。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      执行通用条款          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    由发包人承担合理的工期及费用损失   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：      发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期支付款协议，导致施工无法进行，承包人可停工，由发包人承担合理的工期及费用损失，工期顺延   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    由发包人承担合理的工期及费用损失       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 由发包人承担合理的工期及费用损失      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 由发包人承担合理的工期及费用损失     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发包人承担合理的工期及费用损失    。

（7）其他：          双方另行协商确定          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    承包人不能履行投标承诺的，按照投标承诺的处罚措施执行    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                    。

#### 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：           。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    执行投标承诺         。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

#### 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意    。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保格式

附件8：预付款担保格式

附件9：支付担保格式

附件10：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5     年；

3．装修工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为      2   年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2      年；

7．其他项目保修期限约定如下：                   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                        （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件8 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件9:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件10：

10-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二卷

## 第五章  工程量清单

### 1.工程量清单编制说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所示尺寸的理论净量计算。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和有关技术标准和要求的规定。

### 2.投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费，其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、税金、利润等。

2.3 符合第二章“投标人须知”第3.2款投标报价的要求。

### 3.工程量清单（另附）

## 第六章  图纸（另 附）

# 第三卷

## 第七章  技术标准和要求

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何承包方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之处出现相互矛盾之处或不一致的指示，承包方应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相应国家规范、规程和标准的最新版本。

# 第四卷

## 第八章  投标文件格式

封面及扉页格式：

（项目名称、标段名称）

投  标  文  件

投标人：                         （电子签章或盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章或盖章）

年    月    日

目   录

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明；

三、授权委托书；

四、投标保证金；

五、已标价的工程量清单；

六、施工组织设计；

七、项目管理机构；

八、资格审查资料；

九、其他材料。

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

致：                       (招标人名称)

在考察现场并充分研究               （项目名称）                      标段（以下简称本工程）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                元

RMB￥：                   元

的投标价格和按合同约定有权得到的其他金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：               元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：              元

专业工程暂估价RMB￥：                元

分部分项工程费合价：                   元

措施项目费合价RMB￥：                  元

规费RMB￥：                            元

税金RMB￥：                            元

其他项目费合价RMB￥：                  元

如果我方中标，我方保证在    年   月    日或按照合同约定的开工日期开始本工程容的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到          标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标担保一份，金额为人民币（大写）：              元。    在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投 标人：     （盖单位章）

法 定 代 表 人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

#### （二）投标函附录

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 所投标段 |  |
| 投标人 |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 技术负责人 |  | 职称 |  | 证书编号 |  |
| 投标范围 |  |
| 投标总报价 | （大写） （小写） |
| 评标报价（除去安全文明施工费、规费、税金） | （大写） （小写） |
| 其中 | 安全文明施工费： | （大写） （小写） |
|  | 规 费： | （大写） （小写） |
|  | 税 金： | （大写） （小写） |
| 措施费（不含安全文明施工费） | （大写） （小写） |
| 措施费（含安全文明施工费） | （大写） （小写） |
| 投标质量 |  |
| 投标工期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
| 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
| 服务承诺及其他需要说明的问题 |  |

投　标　人：（电子签章或盖章）

法定代表人或委托委托人：（电子签章或盖章）

年     月     日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）插入文档，不允许粘贴）

### 三、授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 　　　　　　　　　（项目名称、标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年       月        日

法定代表人和委托代理人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）插入文档，不允许粘贴）

### 投标保证金

### 五、已标价工程量清单

（投标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行工程量清单的编制，至少应包含如下表：封面、说明、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施项目清单计价表、规费、税金清单项目计价表、主要材料价格表等）

### 六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

#### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

#### 拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

#### 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

#### 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

#### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

### 七、项目管理机构

#### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

#### （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（若有）、学历证（若有）、劳动合同、社保证明等材料扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书等材料复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书或岗位资格证书、身份证、职称证（若有）、学历证（若有）、劳动合同、养老保险扫描件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书扫描件。

岗位名称：

姓    名：                                  年    龄：

性    别：                                  毕业学校：

学历和专业：                                毕业时间：

拥有的执业资格：                            专业职称：

执业资格证书编号：                           工作年限：

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

附3：项目经理无在建承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                             （项目名称、标段名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （电子签章或盖章）

法定代表人：               （电子签章或盖章）

年        月        日

### 八、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政 编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

注：后附有效的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本等材料扫描件并加盖单位公章。

#### （二）近年财务状况表

附：经2016-2018年会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表扫描件。（新成立企业，从成立之日起开始计算）

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注： 本表后附合同协议书、中标通知书等材料的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### （四）正在施工和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### （五）近年以来发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。（如果没有近年发生的诉讼及仲裁情况，可在此项写“无”。）

### 九、其他材料

1、企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内企业未发生骗取中标或者严重违约以及发生安全生产事故、重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；最近三年无诉讼被执行案件、没有被行政主管部门列入黑名单。（自行承诺，格式自拟）

2、企业近三年以来企业、法定代表人、拟派项目经理、授权委托人无行贿犯罪的承诺书；

3、全国企业信用信息公示系统查询相关内容网页版；

4、信用中国、中国政府采购网查询网页相关内容；

5、投标人认为应该提交的其他资料。

……

备注：投标人应当仔细核对招标文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果投标人未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法得分。

# Text boxes

此处附投标保证金回执单和基本账号开户许可证复印件