|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **责任单位** | **重点工作** | **完成情况** |
| 农业农村局 | 2023年高标准农田建设工作 | **一、机井主体工程：**  1. 新建机井任务(796)眼：全部完工，准备申报验收。   1. 维修机井任务(290)眼: 全部完工，准备申报验收。   **二、新建道路工程**  1.新修道路62条：完工59条。天气因素暂停  2.维修道路3条：尚屯2条完成，剩余周楼1条正在施工。  **三、地埋线工程41万米：**尤吉屯片区已开沟放线完成122086米，潮庄片区开沟放线完成111813米。尚屯镇涧岗乡片区开沟放线完成123068米。线缆入井944眼。 |
| 农技管理工作 | 成立农技专家服务队，7个专家带队组成5个小组，每个组5名工作人员。分管全县20个乡镇545个行政村的农业技术推广指导工作。 |
| 人居环境工作 | 共投入劳动力28万余人次，出动车辆24000余台次，实现农村生产、生活垃圾日产日清，常态化保洁。多措并举保推进。创新开展农村人居环境直播督导，县主要领导带队对20个乡镇（街道、示范区）545个行政村进行直播督导。 |

睢县农业农村局12月份重点工作完成情况