| 附件 2016年第一批重点项目基本情况表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 总投资 | 2015年累计 完成 投资 | 2016年 计划 投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 合计135个 | 1466425 |  | 748625 |  |  |  |
| 一、产业集聚区项目（22个） | 745337 |  | 354137 |  |  |  |
| 特步鞋业项目(新建) | 70000 |  | 30000 | 完成项目区域内征地拆迁任务，完成一期5万平方米建设任务及整体规划设计。 | 吴海燕 周继强 | 董店乡 宋宏伟 |
| 安踏嘉晋二期项目（新建） | 20000 |  | 20000 | 完成东侧3栋厂房建设任务，其中1栋两层厂房，2栋三层厂房，新增1栋成型车间，安装4条成型线。 | 曹广阔 邓 亮 | 住建局 韩俊杰 |
| 顿汉电器二期项目（新建） | 20000 |  | 20000 | 完成北区二期4栋厂房及办公楼的建设任务，完成芯体车间、管路车间、仓储车间、包装车间的设备安装，展厅完成装修并投入使用。 | 孙寄格 | 河堤乡 祖正华 |
| 多威体育用品项目(新建) | 30000 |  | 20000 | 完成项目区域内征地任务，完成一期3万平方米建设任务及设计规划。 | 王子玉 | 规划办 张 超 蓼堤镇 李永忠 |
| 富锦电子项目(新建) | 100000 |  | 50000 | 完成地上附属物清障，启动一期5万平方米厂房建设。完成先期厂房租赁，设备安装及整体规划设计。 | 马登峰 | 人社局 周克章 发投公司 刘平 |
| 项目名称 | 总投资 | 2015年累计 完成 投资 | 2016年 计划 投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 河南蒙太奇科技企业孵化器 项目(新建) | 5000 |  | 2000 | 开展人才孵化和企业孵化，电商平台、人才培训、软件开发、农业科技、智能家居、3D打印技术、文化传媒、互联网、物流等业务。 | 李中须 | 财政局 王静洲 潮庄镇 罗诗勇 |
| 广药集团王老吉健康产业园 项目(新建) | 50000 |  | 20000 | 完成征地及地上附属物清障，完成一期3万平方米建设任务及设计规划。 | 薛 鹭 | 审计局 薛晓华 董店乡 宋宏伟 |
| 邮掌柜电商平台建设项目 (新建) | 4000 |  | 4000 | 建乡级服务点18个，村级服务站200个，站点建设用房和设备购置。 | 李长领 | 邮政局 李玉强 |
| 腾润鞋业项目(续建) | 50000 | 20000 | 10000 | 在建5栋厂房建成并交付使用，新增生产车间一栋，安装成型生产线2条、针车500台，大门建成，展厅建成，绿化、硬化等基础设施提升。 | 李中须 | 住建局 袁其升 |
| 百盛鞋业项目(续建) | 55000 | 35000 | 20000 | 开工建设科研楼、宿舍楼，并在年底前投入使用，高标准海绵发泡车间、粘合车间生产运行，新安装智能生产车间一栋，提升绿化管理水平。 | 李中须 徐增泽 | 商务局 郭 伟 城郊乡 闫业忠 |
| 鑫泰恒盛制鞋产业园项目 (续建) | 50000 | 5000 | 20000 | 完成规划厂区内5.6万平方米4栋回字型厂房建设任务，开工建设宿舍楼、办公楼，完成厂区路网、大门建设。 | 周继强 | 城郊乡 闫业忠 政府办 庞灿永 产业集聚区管委会 肖浩荡 |
| 鑫润鞋业项目(续建) | 12000 | 7000 | 5000 | 在建办公楼、宿舍楼建成并投入使用，生产车间安装鞋材生产线8条并生产运行，大门、展厅建成，开工建设第二栋厂房并确保年底前竣工完成。 | 薛 鹭 | 潮庄镇 罗诗勇 统战部 刘 震 |
| 项目名称 | 总投资 | 2015年累计 完成 投资 | 2016年 计划 投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 至和科技鞋材项目(续建) | 18000 | 13000 | 5000 | 办公楼、展厅投入使用，新建成5栋生产车间，安装鞋材生产设备并投入运营，提升厂区绿化管理水平。 | 林建军 | 涧岗乡 郇成功 |
| 豪烽鞋业项目(续建) | 70000 | 40000 | 10000 | 完成西侧3栋车间的装修，并组装鞋材配套车间2栋，确保1个高频车间、1个面衬车间、1个仓储车间完全投入使用， 新增2条成型生产线，提升厂区绿化。 | 李中须 | 财政局 王静洲 |
| 西默电子科技项目(续建) | 50000 | 30000 | 20000 | 宿舍楼、办公楼建成投入使用，大门建成，创客中心投入运营，5栋生产车间安装电子生产设备并投入生产，完成厂区绿化、硬化等建设任务。 | 王明启 | 河集乡 吴继东 |
| 鼎能电子科技扩建项目(续建) | 30000 | 5000 | 25000 | 两栋建成车间完成设备安装并投入正常生产，开工建设办公楼、职工公寓楼，开工建设另两栋生产厂房，完成厂区大门、道路、绿化等建设任务。 | 马登峰 | 城关镇 李红星 县委办 韩卫东 |
| 福泰电子项目（续建） | 12000 | 2000 | 10000 | 完成在建厂房、办公楼、宿舍楼，并交付使用。完成两栋厂房设备安装并投入生产，开工建设另两栋厂房并在年底前完成。完成厂区内道路、排水、绿化等建设任务。 | 高瑞峰 | 西陵寺镇 石 岩 |
| 新荣纸业项目(续建) | 31000 | 1000 | 30000 | 开工建设年产10万吨杨木化机浆生产线项目。完成生产车间、办公楼、职工宿舍等主体工程建设任务。 | 薛 鹭 | 工信局 袁东风 |
| 项目名称 | 总投资 | 2015年累计 完成 投资 | 2016年 计划 投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 中原鞋都电商产业园项目 （续建） | 20000 | 10000 | 10000 | 建设云书网、赶会啦商城、新农宝、王老吉大红杞运营中心等电子商务项目和电商产业园综合运营中心。 | 李中须 | 商务局 郭 伟 教体局 张书成 宣传部 经成伟 匡城乡 吴金梅 河堤乡 祖正华 新华书店 孟 琦 |
| 春和服饰项目(续建) | 18000 | 15000 | 3000 | 办公楼、宿舍楼完成并交付使用，完成生产车间设备安装并投入生产。规划提升生产车间内参观通道，完成厂区内硬化、亮化、绿化等工程。 | 李 涛 | 城郊乡 闫业忠 |
| 安琪路东延项目(续建) | 337 | 200 | 137 | 完成安琪路-世纪大道至中央大街段300米，道路控制红线30米，主路16米，两侧各3米人行道，各4米绿化带，雨水管道。 | 薛 琳 | 产业集聚区管委会 范志宇 |
| 源龙鞋业续建及鞋材市场 项目（续建） | 30000 | 10000 | 20000 | 完成大门、临街房、办公楼、展厅、宿舍楼和4栋厂房后续工程建设任务，新增3条成型生产线、针车500台，启动建设12栋25.3万平方米鞋材市场。 | 郭爱民 | 匡城乡 吴金梅 |
| 二、商务中心区项目（12个） | 183600 |  | 88000 |  |  |  |
| 商务中心区鞋博城项目 （新建） | 12000 |  | 6000 | 集科研、博览、购物、餐饮、娱乐、展销、文化等为一体的大型综合体。 | 贾发生 | 文广局 李志昌 商务中心区管委会 赵玉英 |
| 项目名称 | 总投资 | 2015年累计 完成 投资 | 2016年 计划 投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 商务中心区数码港项目 （新建） | 11000 |  | 5000 | 集科研、博览、购物、餐饮、娱乐、展销、文化等为一体的大型综合专业市场。 | 马登峰 | 人社局 周克章 商务中心区管委会 董 劭 |
| 旺角城商业街项目(新建) | 5200 |  | 5200 | 建设主体工程、区内基础设施、生活配套设施，周边道路硬化、区内环境绿化等工程，在年内竣工投入使用。 | 高瑞峰 | 商务中心区管委会 赵玉英 |
| 商务中心区路网项目(新建) | 800 |  | 800 | 建设锦绣大道至华山路全长600米路段、世纪大道至中央大街全长1000米路段；完成道路绿化、亮化。 | 高瑞峰 | 商务中心区管委会 赵玉英 |
| 中原水城电商产业园项目 (新建) | 18000 |  | 18000 | 建设办公楼、商务区，仓储物流、培训中心、产品体验区、公共服务区、运营中心、研发中心等。 | 高瑞峰 | 商务中心区管委会 董 劭 |
| 丹尼斯城市广场项目(续建) | 60000 | 30000 | 30000 | 主体工程内外粉刷及装修,院内道路、室外广场硬化绿化、生活配套基础设施，预计国庆节开业投入运行。 | 李中须 | 林业局 李剑飞 政府办 庞灿永 |
| 富士康睢县产业园生活配套 项目（续建） | 20000 | 15000 | 5000 | 职工宿舍、高管公寓楼内外粉刷,装修,硬化、绿化、亮化及配套设施。 | 马登峰 | 人社局 周克章 |
| 名府城市综合体项目(续建) | 30000 | 10000 | 10000 | 酒店主体建设及内外粉装修；二期商品房部分工程在年内完工，投入使用；三期商品房工程开工建设。 | 高瑞峰 | 发改委 闫玉敏 |
| 商务中心区凤栖苑项目(续建) | 12000 | 10000 | 2000 | 电梯安装、周边照明设施等基础设施建设,区域内道路硬化、绿化,生活配套基础设施。 | 李中须 | 房产中心 刘 平 |
| 项目名称 | 总投资 | 2015年累计 完成 投资 | 2016年 计划 投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 企业总部中心项目(续建) | 8000 | 6000 | 2000 | 院内道路完成硬化、绿化；给排水工程,外挂石材、电梯、中央空调、外墙保温等安装,生活配套设施、基础设施建设，内部装修在7月份结束,预计10月份投入使用。 | 高瑞峰 | 发投公司 刘 平 商务中心区管委会 赵玉英 |
| 档案馆规划馆项目（续建） | 4000 | 2000 | 2000 | 院内道路完成硬化、绿化；给排水工程；外挂石材、电梯、中央空调、外墙保温等安装；生活配套设施、基础设施建设，内部装修在7月份结束；预计10月份投入使用。 | 高瑞峰 | 档案局 张 平 规划办 张 超 |
| 110千伏输变电站项目(续建) | 2600 | 600 | 2000 | 建变电站一座，变电设施及基础设施，硬化。 | 薛 鹭 | 供电公司 肖 鹏 |
| 三、商贸物流区项目（2个） | 81500 |  | 16000 |  |  |  |
| 农副产品物流中心三期项目 （续建） | 47500 | 20000 | 12000 | B区副食品交易区建筑面积约4万平方米，2016年4月份启动建设一期D区仓储物流区，建筑面积约8万平方米。 | 李中须 徐增泽 | 市场发展中心 王 雷 城郊乡 闫业忠 |
| 亿丰建材家居广场项目(续建) | 34000 | 30000 | 4000 | 主要进行装修、强电、智能化工程、供排水及基础配套等。 | 郭爱民 | 征补中心 蒋友军 |
| 四、文化旅游区项目（1个） | 2500 |  | 2500 |  |  |  |
| 凤鸣岛开发项目(续建) | 2500 |  | 2500 | 凤凰楼主体封顶及室内外装修，预计2016年12月竣工。 | 贾发生 | 旅游服务中心 袁其星 |
| 项目名称 | 总投资 | 2015年累计 完成 投资 | 2016年 计划 投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 五、老城区建设项目（17个） | 362000 |  | 196500 |  |  |  |
| 鑫源时代广场项目（新建） | 20000 |  | 10000 | 建筑面积14.9万平方米，新建4栋商住一体，8栋住宅楼。 | 高瑞峰 | 规划办 张 超 城关镇 吴伯路 城郊乡 张俊红 |
| 商登高速S214连接线项目 （新建） | 14500 |  | 14500 | 新建道路10.76公里，其中北侧南环段4.8公里，南环至白庙乡大街北侧5.95公里。 | 马登峰 | 交通运输局 刘诗光 国土局 李保刚 |
| 商登高速省道S211升级改造 项目（新建） | 11500 |  | 11500 | 扩建北环至潮庄段道路25.2公里，其中北环至河集集12公里，河集集至睢太交界13公里。 | 薛 鹭 | 公路局 陆然智 国土局 李保刚 |
| 县人民医院门诊楼项目（新建） | 10000 |  | 10000 | 总建筑面积28951平方米，地上八层，地下一层整体框架结构，主要由急诊、门诊、办公室等地下设备用房。 | 李长领 | 人民医院 张礼琴 |
| 县城区排水项目（新建） | 38000 |  | 28000 | 改扩建雨水管网总长274.396公里，其中新建雨水管网172.8公里，改造雨水管网101.596公里。 | 高瑞峰 | 住建局 袁其升 |
| 城关粮油10万吨粮食仓储 项目（新建） | 5000 |  | 5000 | 主要建设标准化储粮仓库，房式仓10栋，建筑面积2.3万平方米，设计仓容10万吨，新建磅房、器材室、办公用房等配套设施。 | 宋崇江 | 粮食局 李杰勇 |
| 第二实验学校建设项目（新建） | 5500 |  | 5500 | 建筑面积2.2万平方米，新建教学楼、综合楼及配套设施，绿化硬化等，含初中、小学、幼儿园。 | 李长领 | 教体局 张书成 |
| 项目名称 | 总投资 | 2015年累计 完成 投资 | 2016年 计划 投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 秸杆发电及城市供热项目 （新建） | 50000 |  | 20000 | 占地200亩，厂房、办公楼、宿舍楼及配套设施建设，2x75千瓦发电设备安装。 | 陈国生 | 发改委 闫玉敏 |
| 润亿凤凰城项目(续建) | 32000 | 22000 | 10000 | 工程内外粉刷及硬化、绿化等配套设施建设。 | 李中须 | 城关镇 李红星 |
| 中央城市广场项目(续建) | 60000 | 20000 | 20000 | 建商住楼4栋5万平方米。 | 贾发生 杨志杰 | 教体局 张书成 睢 中 王昌富 |
| 锦翠社区项目(续建) | 50000 | 20000 | 20000 | 一期建筑面积44万平方米，其中安置7万平方米，建设购物中心、幼儿园等配套工程。 | 马登峰 | 城关镇 李红星 |
| 金盾公寓项目(续建) | 15000 | 5000 | 10000 | 建商住房10.5万平方米。 | 李长领 | 公安局 宋景亮 |
| 古襄御园项目(续建) | 6000 | 1000 | 5000 | 建筑面积5.6万平方米。 | 李中须 | 发投公司 刘 平 |
| 麒麟山庄项目(续建) | 12000 | 1000 | 11000 | 建商住房10.4万平方米。 | 高瑞峰 | 城郊乡 闫业忠 国土局 李保刚 |
| 中原水城商业广场项目(续建) | 10000 | 5000 | 5000 | 建筑面积6.2万平方米，1-4层商业，5-32层商住房。 | 杨志杰 | 物价办 李申水 |
| 复兴路项目（续建） | 4500 | 3500 | 1000 | 绿化、亮化等配套设施建设。 | 杨志杰 | 住建局 袁其升 |
| 县中医院医养中心项目（续建） | 18000 | 8000 | 10000 | 总建筑面积32000平方米，主要建老年公寓、办公用房、老年活动中心、医疗康复中心、老年营养膳食中心等配套设施。 | 李长领 | 中医院 李富强 |

| 六、美丽乡村建设项目 （21个） | 2016年 计划投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32042 | 集镇区建设“三场一街一厕”，即一个集贸市场、一个垃圾处理场、一个居民活动场、一条品相街、一个标准化公厕。示范村有特色，主次干道一眼净，达标村达到乡镇所有村委的50%，示范村达到25%。 |  |  |
| 商登高速生态廊道绿化项目（新建） | 10000 | 商登高速两侧各50米范围内栽植竹柳5120亩28.67万株。 | 陈国生 | 林业局 李剑飞 沿途乡镇 |
| 尤吉屯乡美丽乡村建设项目（新建） （2015年省奖补资金项目） | 1100 | 示范村：尤东、尤西、许堂、余屯4个村；达标村：小林店、郜楼、刘营、王吉屯、朱吉屯、袁王庄6个村。新修道路6259米、排水管道1690米、公厕1座，安装路灯110盏，栽植绿化树木877株，绿化面积3050平方米，治理河道1241米，并完成沿街及部分坑塘治理等。 | 陈国生 | 尤吉屯 陶祥东 |
| 白庙乡美丽乡村建设项目 （新建） （2015年省奖补资金项目） | 1773 | 示范村：白庙、苏庄2个村；达标村：徐阳沟、单庄、后杨、聂庄4个村。新修乡村道路18公里、文化广场2万平方米、牌坊1座、排水管道3公里、河道硬化1公里，绿化1.4万平方米，亮化6.2万平方米，安装路灯115盏，新建垃圾池19个，配置垃圾箱41个，组建环卫工人28人，安装健身器材5套。 | 王子玉 | 白庙乡 任 巍 |
| 蓼堤镇美丽乡村建设项目（续建） （2014年省奖补资金项目） | 1200 | 示范村：罗阳、蓼北2个村；达标村：陈菜园、坚庄、苗洼、黎庄、杨庄、蓼南6个村。道路硬化4公里，绿化5500平方米，亮化3600平方米，新建文化广场2个，供排水6公里，建公厕5座，建垃圾池40个，配置垃圾车60辆，组建环卫队伍6个。 | 郭景华 | 蓼堤镇 李永忠 |
| 匡城乡美丽乡村建设项目（续建） （2014年省奖补资金项目） | 3600 | 示范村：马泗河、英王、许天、范洼4个村；达标村：苏岭、蔡庄、王池、漫雪、君王、武唐、姚寨、王老8个村。道路硬化、绿化、亮化、文化广场、供排水、公厕、农户改厕等基础设施建设；新建垃圾池、中转站，组建环卫队伍，配置垃圾收集运输车等。 | 张振华 | 匡城乡 吴金梅 |
| 六、美丽乡村建设项目 （21个） | 2016年 计划投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 董店乡美丽乡村建设项目（续建） （2014年省奖补资金项目） | 1200 | 示范村：董东、董西、王集、帝东、帝西5个村。达标村：陈庄、河沿、赵楼、安楼、赵庄、曹庄、杨桥、黄程寨8个村。帝丘、董店集大街硬化6公里，安装路灯80盏，栽植绿化树3000棵；修建帝丘下水道4000米，拟建董店文化广场一座，公厕、垃圾中转站各一座。 | 薛 琳 | 董店乡 宋宏伟 |
| 平岗镇美丽乡村建设项目（续建） （2013年省奖补资金项目） | 890 | 示范村：周塔、索桥2个村；达标村：邢楼、老庄、平西、平东、平南5个村。新修道路2.45万平方米；栽植绿化树600棵；新建邢楼、索桥、周塔文化广场3处；安装路灯350盏。 | 李 涛 | 平岗镇 万振涛 |
| 城郊乡美丽乡村建设项目（续建） | 1000 | 示范村：大林店、北关、唐庄等3个示范村，保庙、叶吉屯、李庄、黄庄、孟庄、十里铺等6个达标村。新修村庄道路7公里，新建文化广场3处、公厕5所、垃圾池78个，购置垃圾车50辆，建立环卫队伍28支，不断完善村庄绿化、亮化、供排水、农户改厕等基础设施和公共服务，健全环境卫生管护长效机制。 | 李中须 | 城郊乡 闫业忠 |
| 河集乡美丽乡村建设项目（续建） | 300 | 示范村：河集集镇、拥楼、崔黄、八里屯4个村。达标村：河集集镇、刘浩阳、拥楼、徐庄、蔡桥、八里屯、香张等7个村，道路硬化5公里，绿化面积4500平方米、安装路灯60盏、打造拥楼文化广场，供排水6500米，建公厕3个，农户改厕500户，建环卫队伍40人，建垃圾池15个，垃圾中转站一个，配置垃圾收集运输车10辆。 | 徐增泽 | 河集乡 吴继东 |
| 涧岗乡美丽乡村建设项目（续建） | 200 | 示范村：黄大庄、涧岗2个村；达标村：关张、前吴、张小集、韩吉营、路楼5个村。涧岗新修下水道2公里，安装路灯40盏，栽植绿化树80棵，完成涧岗集镇区的绿化、亮化工作；安装路灯100盏，栽植绿化树200棵，完成达标村亮化、绿化工作；成立环卫队伍7个，购买垃圾车14个，建设垃圾池30个。 | 林建军 | 涧岗乡 郇成功 |
| 六、美丽乡村建设项目 （21个） | 2016年 计划投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 潮庄镇美丽乡村建设项目（续建） | 1400 | 示范村：胡寺、马元、赵楼3个村。达标村：西村、东村、南村、北村、大刘、郭庄6个村。修道路18公里，安装路灯260盏，建文化广场4个，修下水道4公里。新打机井155眼。增加环卫人员22人，建垃圾池25个，配垃圾车9个，建中转站9个。 | 薛 鹭 | 潮庄镇 罗诗勇 |
| 西陵寺镇美丽乡村建设项目 （续建） | 1650 | 示范村：孟楼、东村、碱场3个村；达标村：金屯、朱王、金陵、南村、北村、邢堂、榆南、榆北8个村。新建道路3万平方米，绿化5000平方米、安装路灯30盏、新建文化广场2个、新建下水道2.5公里、公厕3个和垃圾中转站1个；组建环卫队伍31个，新建垃圾池31个，购买垃圾车2辆； | 高瑞峰 | 西陵寺镇 石 岩 |
| 胡堂乡美丽乡村建设项目（续建） | 1360 | 示范村：东郭、董庄2个村；达标村：马头、谷楼、张营、王营4个村。新修东郭、刘楼、高里台、李营乡村道路4条，及道路绿化、亮化项目，新建东郭金伞文化广场1个及配套设施、文化墙4000米、公厕10座；新建垃圾池12座、垃圾中转站1座，组建环卫队伍18个45人，配置垃圾收集运输车18辆。 | 李长领 | 胡堂乡 张凤杰 |
| 河堤乡美丽乡村建设项目（续建） | 1950 | 示范村：河东、河西、河南3个村；达标村：李环溪、马路口、任庄、孟桥、张吾楼、马庄6个村。新修乡村道路15公里，新建下水道6.5公里，圆形检查井113座、雨水井138座、垃圾池13个、垃圾中转站1座，安装路灯340盏（包括架线、立杆等），文化广场建设及配套，栽植绿化树等。 | 孙寄格 | 河堤乡 祖正华 |
| 白楼乡美丽乡村建设项目（续建） | 1500 | 示范村：白楼、菜刘、君临新村3个村；达标村：阮洼、王关、郭皮、蒋楼、范楼、朱桥6个村。新修水泥道路15公里，绿化3000平方米，亮化5000米；新建文化广场2个、排水管道3.7公里、公厕4个，农户改厕150户，安装路灯150盏；新建君临新村小学1所；新建垃圾池6个，配置小型垃圾车10辆。 | 贾发生 | 白楼乡 李洪昌 |
| 六、美丽乡村建设项目 （21个） | 2016年 计划投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 后台乡美丽乡村建设项目（续建） | 146 | 示范村：闫庄、夏堂2个村；达标村：南村、李庄、胡岗、双庙4个村。以国宝圣寿寺塔为依托，打造后台精品旅游景区，其中包括道路硬化、绿化亮化、高规格文化广场等，组建六人的环卫工队伍，新建垃圾池4个，配置垃圾收集运输车8辆。 | 祁建军 | 后台乡 何 利 |
| 城关镇美丽乡村建设项目（续建） | 300 | 示范村：西门里、东关南村、东关西村3个村； 达标村：周庄、袁庄、王庄、汤庄、平楼、东关北村6个村。新修道路8公里，完善绿地面积1万平方米，建设完善文化广场5处、公厕5座、垃圾池40个，配置垃圾收集运输车70辆，组建环卫队20个。 | 马登峰 | 城关镇 李红星 |
| 尚屯镇美丽乡村建设项目（续建） | 710 | 示范村：尚屯、尚店、付庄、牛王套4个村；达标村：余楼、荒庄、祥府寨、海寨、韩庄、余公集6个村。新修乡村道路 13公里、下水道18公里、文化广场1个、公厕2个、建垃圾池86个，安装路灯136盏，农村改厕190户，栽植绿化树木460棵，配置垃圾收集运输车8辆，配备环卫工人12名。 | 周 鹏 | 尚屯镇 刘洪建 |
| 长岗镇美丽乡村建设项目 （续建） | 380 | 示范村：朱庄、北郭庄、李庙三个村；达标村：长岗东村、北村、南村、孟桥、西张、后张六个村。续建集镇区下水道。 | 王明启 | 长岗镇 马 伟 |
| 孙聚寨乡美丽乡村建设项目 （续建） | 700 | 示范村：董庄、屈楼、福源社区3个村；达标村：寺前李、袁店、朱庄、叭蜡庙、滑楼、刘庄6个村。修建供排水管网700米，新建道路2万平方米，绿化3000平方米，安装路灯170盏，新建文化广场2个，公厕13个和垃圾中转站2个，新建垃圾池65个，组建环卫队7个，农村改厕150户。 | 杨志杰 | 孙聚寨乡 张 立 |
| 周堂镇美丽乡村建设项目（续建） | 683 | 示范村：黄堂、齐庄、丁营3个村；达标村：杨庄、苏营、前曹、张楼、周一5个村。前曹村中心街、周堂至白营、马开路至尤吉屯、张楼至马关路段硬化、绿化、亮化及供排水设施；集镇区、齐庄文化广场及配套设施建设；各村都配备环卫工人、新建垃圾池；镇区建公厕2个。 | 郭爱民 | 周堂镇 刘克伟 |
| 七、一乡一业项目（20个） | 2016年 计划投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
|  | 28630 |  |  |  |
| 周堂大棚葡萄基地项目 （新建） | 150 | 郭营村：新建葡萄大棚70个。 | 郭爱民 | 周堂镇 杨建中 |
| 潮庄芦笋种植项目（新建） | 700 | 赵楼村、西村：土地流转、田间修路及打井，全乡芦笋种植面积2000亩。 | 薛 鹭 | 潮庄镇 曹书昌 |
| 河集食用菌种植基地项目（新建） | 200 | 刘浩阳村：新建食用菌大棚30个。 | 徐增泽 | 河集乡 徐照华 |
| 蓼堤镇大蒜、优质水果种植项目（新建） | 8000 | 高寨村：2万亩大蒜种植基地，1500亩优质水果基地。 | 郭新超 | 蓼堤镇 孙光辉 |
| 长岗蛋鸭养殖与加工基地 项目（续建） | 2000 | 孟桥：新建蛋鸭棚100座，蛋鸭深加工厂1家。 | 王明启 | 长岗镇 李卫政 |
| 白楼顺北金果种植基地项目 （续建） | 1000 | 顺北村：扩建金果面积300亩。 | 贾发生 | 白楼乡 张广英 |
| 白庙龙行里特色种植基地 项目（续建） | 420 | 后杨村：花生及红薯种植1000亩、育苗红薯大棚10座。 | 王子玉 | 白庙乡 任 巍 |
| 城郊云腾农业科技示范园 项目（续建） | 500 | 汤庙村：扩大土地流转900亩，引进菜鸡1万只和母猪1000头。 | 李中须 | 城郊乡 张俊红 |
| 董店蔬菜种植深加工项目 （续建） | 2000 | 董店西：建设2000平方米厂房，三套生产线，厂区硬化及变压器安装。 | 薛 琳 | 董店乡 张海波 |
| 后台文化旅游项目（续建） | 260 | 闫庄村：修缮圣寿寺塔和闫家祠堂，完善景区道路及绿化工程等。 | 祁建军 | 后台乡 刘玉霞 |
| 胡堂乡凤城金果产业园项目（续建） | 1000 | 马头村：扩建种植面积1500亩，新修正河沟3条，购买树苗22.5万棵，地埋管5公里。 | 李长领 | 胡堂乡 孟晓东 |
| 七、一乡一业项目（20个） | 2016年 计划投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 涧岗路楼西瓜种植基地项目（续建） | 5000 | 路楼村：5000亩西瓜温室大棚改造。 | 冯新房 | 涧岗乡 袁东坡 |
| 匡城千亩果园种植项目 （续建） | 2000 | 匡城村北：新增加桃树、梨树、枣树500亩，绿化树500亩，马泗河村南特色西瓜种植500亩，建农家乐1-2座。 | 张振华 | 匡城乡 徐贤伟 |
| 平岗特色农业基地项目 （续建） | 500 | 府庙村：扩大烟叶种植面积500亩，冬枣100亩。 | 李 涛 | 平岗镇 万振涛 |
| 尚屯祥府寨畜禽产业化基地项目（续建） | 1200 | 祥府寨村：村建羊舍10座，购种羊3000只。 | 周 鹏 | 尚屯镇 刘晨阳 |
| 孙聚寨烟叶种植基地项目 （续建） | 700 | 许庄村：建设育苗大棚10座，地埋线3000米。 | 杨志杰 | 孙聚寨乡 王东风 |
| 西陵寺高效农业产业基地 项目（续建） | 500 | 超载检查站南：购建自动喷灌、建设冷库1座。 | 高瑞峰 | 西陵寺镇 徐永杰 |
| 尤吉屯许堂金藤葡萄产业园项目（续建） | 500 | 许堂村：新建种植面积300亩，道路2000平方米。 | 陈国生 | 尤吉屯乡 陶祥东 |
| 河堤特色水果种植基地建设项目（续建） | 1500 | 河堤东村：农业旅游中心建设、道路硬化，沟渠开挖及冷库建设。 | 郭德芝 | 河堤乡 秦培杰 |
| 城关镇大棚蔬菜种植基地 项目（续建） | 500 | 三里庄村：蔬菜大棚50座。 | 邓 亮 | 城关镇 吴佰路 |
| 八、农业百千万建设项目 （20个） | 2016年 计划投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
|  | 30816 |  |  |  |
| 西陵寺镇百千万工程项目（新建）（2016土地综合整治项目） | 5000 | 建设面积5.5万亩，涉及东村关帝等24个村委，新打机井280眼，修路10公里，整修沟河15公里，植树1万棵，铺设地埋线、地埋管，建变压器，维修旧井等。 | 高瑞峰 | 西陵寺镇 徐永杰 国土局 李保刚 |
| 城郊乡百千万工程项目 （新建）（2016年土地综合整治项目） | 1300 | 建设面积1.3万亩，涉及莲池、辛屯、唐庄、田庄、李庄、万楼六个行政村。新建桥涵10座，道路14公里，打机井42眼，修复旧井70眼，建井堡112座，配电房5座，变压器3台，埋地缆10公里，整修路沟4公里，植树5000棵。 | 李中须 | 城郊乡 张俊红 国土局 李保刚 |
| 涧岗乡百千万工程项目 （新建）（2016年土地综合整治项目） | 3300 | 建设面积2.8万亩，涉及涧岗、小桥、恒山、木鱼井、铁佛寺、路楼等16个村委，新打机井165眼，维修旧井31眼，整修沟渠7公里，整修田间道路6公里，新建桥涵69座，植树9000棵，变压器12台，机井配套埋设地下线77公里。 | 冯新房 | 涧岗乡 袁东坡 国土局 李保刚 |
| 尚屯镇百千万工程项目 （新建）（2016年土地综合整治项目） | 3200 | 建设面积2.7万亩，涉及尚店村、牛王套村、付庄村、余楼村等13个村委。新整修沟河35公里，整修田间道路27公里，植树2.6万棵，打机井121眼，修桥涵67座。 | 周 鹏 | 尚屯镇 刘晨阳 国土局 李保刚 |
| 平岗镇百千万工程项目 （新建）（2016年农业综合开发项目） | 1900 | 建设面积1.4万亩，涉及镇万亩方内及大李、邢楼、岗下坡等8个村委，整修田间道路15公里，植树5000棵，铺设地埋线15公里，修建桥梁10座，新打和维修机井共40眼，整修沟河4公里。 | 李 涛 | 平岗镇 万振涛 农 办 刘学军 |
| 匡城乡百千万工程项目 （新建）（2016年小型农田水利项目） | 1200 | 建设面积2.1万亩，涉及英王、洼张、岗上、李老、方楼、毛岗、尚庄、石关、许天寺村、供庄、河坡村、吴庄、范洼、前庞、南张等15个行政村，新整修沟河5公里，田间道路3公里，植树1.2万棵，机井及配套170眼，维修旧井50眼，建农桥12座，地埋线100公里，地埋管90公里，变压器20座。 | 张振华 | 匡城乡 徐贤伟 水利局 刘传伟 |
| 八、农业百千万建设项目 （20个） | 2016年 计划投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 长岗镇百千万工程项目 （新建）（2016年小型农田水利项目） | 1100 | 建设面积7000亩，实施区域为王庄、西张、后张、轩老、孟桥、三赵、李庙等7个行政村，整修田间道路9公里，新增变压器10座，机井配套100眼，新建桥涵1座，地埋线80公里，地埋管80公里，整治沟河3公里，植树绿化3000棵。 | 王明启 | 长岗镇 李卫政 水利局 刘传伟 |
| 潮庄镇百千万工程项目 （续建）（2015年千亿斤粮食项目） | 1300 | 建设面积7600亩,涉及船李、董庄、赵楼、李胡、李清渊西村、大赵。新整修沟河3.2公里,田间道路9.6公里,植树2800棵,机井110眼,维修旧井101眼，地埋管8.4万米，桥梁14座，变压器房13座，地埋线8.4万米。 | 薛 鹭 | 潮庄镇 曹书昌 发改委 闫玉敏 |
| 后台乡百千万工程项目 （续建）（2015年千亿斤粮食项目） | 1289 | 建设面积1.2万亩，项目涉及闫庄、双庙、贾庄、李庄、夏堂等9个行政村，新整修沟河10条、田间道路9公里、地埋线7.9万米、地埋管7.9万米、机井及配套75眼、维修旧井123眼、桥梁19座、变压器房9座。 | 祁建军 | 后台乡 刘玉霞 发改委 闫玉敏 |
| 蓼堤镇百千万工程项目 （续建）（2015年土地综合整治项目） | 1100 | 建设面积1.8万亩，项目涉及魏楼、谢寨、申庄、马坊、周龙岗、高寨等9个行政村。整修沟河5条12公里，植树6000棵，新打机井170眼及配套，修桥涵30座，装变压器28台，埋线15公里，整修道路18公里。 | 郭新超 | 蓼堤镇 孙光辉 国土局 李保刚 |
| 河集乡百千万工程项目 （续建）（2015年农业综合开发项目） | 3100 | 建设1.5万亩，涉及轩洼、大郭、小郭、余林、田胖等18个村委，项目区整修沟河32公里，植树1万棵，新打机井130眼，维修旧井148眼，新修桥1508座、地埋线66公里、地埋管60公里。 | 徐增泽 | 河集乡 徐照华 农 办 刘学军 |
| 孙聚寨乡百千万工程项目 （续建）（2015年农业综合改造项目） | 1000 | 建设面积1万亩，涉及马庄、西李、东李、经楼等村委。整修沟渠20公里，田间道路15公里，植树2万棵，打井40眼，地埋线103公里，新建桥涵29座，建变压器房25座、钢制井房120座等。 | 杨志杰 | 孙聚寨乡 王东风 农 办 刘学军 |
| 董店乡百千万工程项目 （续建）（2015年小型农田水利项目） | 1314 | 建设面积1.3万亩，涉及杨桥、赵庄、刘各、干庄、郜庄、帝东、田花园等7个行政村，新打机井130眼，维修机井10眼，新建桥梁1座，开挖疏浚沟渠2公里，新修机耕道路1.5公里，新植树木4000棵，新建变压器房15座。铺设低压地埋电缆97公里，地埋管180公里。 | 薛 琳 | 董店乡 张海波 水利局 刘传伟 |
| 八、农业百千万建设项目 （20个） | 2016年 计划投资 | 2016年主要建设内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| 尤吉屯乡百千万工程项目 （续建）（2015年小型农田水利项目） | 1100 | 建设面积1.5万亩，涉及黄庄、陈岗、东周、屈庄、贾庄、袁王庄、韭菜园、刘营、余屯、林场等10个行政村。修建田间道路1.5公里，机井118眼，修建桥涵5座，整治沟河0.5公里，维修机井3眼，地埋线97公里，建变压器17座，植树绿化3万棵。 | 陈国生 | 尤吉屯乡 陶祥东 水利局 刘传伟 |
| 白庙乡百千万工程项目 （续建）（2014年小型农田水利项目） | 2113 | 建设面积2.52万亩，涉及16个村委。项目区内新建变压器房31座，配备31台变压器，新建桥涵21座，新打机井94座，疏浚沟渠11.5公里，配套机井、建井堡、潜水泵各392台套，埋设地埋线165公里，铺设地埋管125公里。 | 王子玉 | 白庙乡 任 巍 |
| 河堤乡百千万工程项目 （续建）（2013年小型农田水利项目） | 500 | 建设面积1.7万亩，涉及睢柘路以西23个村，新整修沟河1.3公里、田间道路19公里、植树1.3万棵、机井及配套56眼、3座桥梁，铺设地埋线5公里等。 | 郭德芝 | 河堤乡 秦培杰 |
| 白楼乡百千万工程项目 （续建）（2012年小型农田水利项目） | 200 | 建设面积1.2万亩，涉及白楼、西岗、童楼、金东、金西、杨庄、马楼、菜刘、君赵9个村委。植树10000棵，沟河治理4公里，道路整修6公里，维修桥涵6座，打井30眼。 | 贾发生 | 白楼乡 张广英 |
| 胡堂乡百千万工程项目 （续建） | 200 | 建设面积5000亩，涉及董庄、马头、李营、东郭、王营5个村委。整修田间道路3公里，建桥4座，机井18眼，维修旧井26眼，疏通沟渠8公里，地埋线3000米，地埋管6000米。 | 李长领 | 胡堂乡 孟晓东 |
| 周堂镇百千万工程项目 （续建） | 400 | 建设面积1万亩，涉及周一、周三、周四、丁营等7个村委。铺设地埋线4公里，整修沟河2公里，平整路肩3公里，新打配机井30眼，维修斗农沟桥7座，植树8000棵。 | 郭爱民 | 周堂镇 杨建中 |
| 城关镇百千万工程项目 （续建） | 200 | 建设面积2000亩，涉及汤庄、三里庄蔬菜大棚基地，修建配套设施，疏竣沟渠0.8公里，整修田间道路4公里，植树5000棵，新打机井10眼。 | 邓 亮 | 城关镇 吴伯路 |

| 九、前期工作项目（20个） | 项目谋划内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要建设内容 | 立项 审批 | 土地 审批 | 环评 审批 | 规划 设计 | 投资 规模 | 投资 主体 | 拆迁清障 |  |  |
| 第三城市污水处理厂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高瑞峰 | 住建局 袁其升 |
| 第二城市垃圾处理场项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高瑞峰 | 城管局 刘芳伟 |
| 商务中心区金融大厦项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高瑞峰 | 商务中心区管委会 董 劭 |
| 睢县榆厢森林公园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈国生 | 林业局 李剑飞 |
| 体育中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 李长领 | 体育服务中心 王洪涛 |
| 淮河流域洼地治理项目（惠济河片） |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈国生 | 水利局 刘传伟 |
| G343国道升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 薛 鹭 | 公路局 陆然智 |
| 苏子湖保护与开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 李中须 | 商务局 郭 伟 旅游服务中心 袁其星 |
| 濯锦湖保护与开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 李中须 | 潮庄镇 罗诗勇 旅游服务中心 袁其星 |
| 国家湿地公园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈国生 | 林业局 李剑飞 |
| 九、前期工作项目（20个） | 项目谋划内容 | 县责任 领 导 | 责任单位 及责任人 |
|  | 主要建设内容 | 立项 审批 | 土地 审批 | 环评 审批 | 规划 设计 | 投资 规模 | 投资 主体 | 拆迁清障 |  |  |
| 特步运营中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 周继强 | 董店乡 宋宏伟 |
| 环湖四周及睢州大道临街建筑升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高瑞峰 | 住建局 袁其升 |
| 综合场馆建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 李长领 | 文广局 李志昌 老干部局 王勇 |
| 商贸物流区路网及基础设施建设 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 李中须 | 商贸物流区 张来峰 |
| 富民路南延项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨志杰 | 住建局 袁其升 |
| ATL电子项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 马登峰 | 城关镇 李红星 |
| 铁佛寺湖开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 陈国生 | 水利局 刘传伟 |
| 海绵城市项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高瑞峰 | 规划办 张 超 |
| 安琪酵母二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 薛 鹭 | 工信局 袁东风 |
| 残疾人康复中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 郭景华 | 残 联 邢志雷 |

中共睢县县委办公室　　　           2016年2月25日印发